Република Србија

ОПШТИНА БЛАЦЕ
Број:II-404-584/17-3
Ул.Карађорђева бр.4

Б л а ц е

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

                                                  ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
            ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ОТВОРЕНИХ   БАЗЕНА У БЛАЦУ  ПРВА ФАЗА 
                            ИЗГРАДЊЕ, ДЕО РАДОВА У ОКВИРУ ПОДФАЗЕ БРОЈ 2
                                                 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
                                            ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.3/17
	
	Датум и време:

	
	

	Крајњи рок за достављање понуда:
	11.05.2017 године до   11.30 часова

	Јавно отварање:
	11.05.2017 године    у  12.00 часова


                                    Укупно страна конкурсне документације 51
Блаце, април 2017. године
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку  бр. II-404- 584/17 од 20.03.2017 године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. II-02-585/17 од 20.03.2017 године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

                    за јавну набавку у отвореном поступку : набавка радова – Изградња комплекса отворених базена у Блацу, прва фаза изградње , део радова подфазе број 2,  ЈН бр. 1.3.3/17
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Врста, техничке карактеристике(спецификација), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контрола и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и др.
	4-9

	III
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	10-13

	IV
	Критеријуми за доделу уговора
	14

	V
	Обрасци који чине саставни део понуде
	15

	V-1
	Образац понуде 
	16-19

	V-2
	Образац  структуре цене 
	20-27

	V-3
	Образац трошкова припреме понуде
	28

	V-4
	Образац изјаве о независној понуди
	29

	V-5
	Образац изјаве у вези члана 75. Став 2. ЗЈН - Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
	30

	V-6
	Менично овлашћење за озбиљност понуде
	31

	V-7
	Списак изведених радова
	32

	V-8
	Образац потврде  о реализацији уговора
	33

	V-9
	Образац потврде  о обиласку локације
	34

	      VI
	Модел уговора  
	       35-42

	      VII
	Упутство понуђачима  како да сачине понуду
	       43-49

	      VIII
	Графички прилози
	       50-51


I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Блаце,
Адреса: ул.Карађорђева бр.4,
ПИБ: 100984785
Матични број: 07203608 
Интернет страница Наручиоца: www.blace.org.rs 

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку  у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

     Предмет јавне набавке  број 1.3.3/17 је набавка  радова   – Изградња комплекса отворених базена у Блацу, 
     прва фаза изградње, део радова у оквиру подфазе број 2 . Детаљни опис садржан је у техничким 
     спецификацијама.
     Назив и ознака из општег речника: ОРН – 45212212- Радови на изградњи базена за пливање     
4. Циљ поступка

 Поступак јавне набавке број 1.3.3/17  се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.
6. Контакт: oublace@blace.org.rs, сваког радног дана (понедељак – петак) од 7,00 до 15,00 часова.
II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КАВЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ..
Локација: насеље Блаце, КП 6371/1 КО Блаце

Врста и опис радова:
У оквиру изградње комплекса отворених базена у Блацу, I фаза изградње, подфаза бр.2, планирају се следећи радови:

Објекат бр.1.Базен за непливаче, димензија 12,0 х 18,0м 

-занатско-завршни радови: керамичарски радови; 

-електро радови: уградња рефлектора у базену;
-радови базенске технике: уградња млазинца на крајевима постојећих инсталација, уградња решетке преливног канала;  
-остали радови: ограда и мердевине на улазу у базен.

Објекат бр.2. Зграда управе, габарита, 6,40х24,40м, спратности По+П

-инсталтерски радови: део електроинсталатерских радова , 

-базенска техника: уградња система за пречишћавање воде - безен за непливаче.

Техничке карактеристике:

ОБЈЕКАТ БР.1. БАЗЕН ЗА НЕПЛИВАЧЕ И ДЕЦУ

У овој целини намењеној непливачима и деци налазе се три објекта која су међусобно повезана и који чине целину:

1.Базен за непливаче. Базен је димензија 12,0 х 18,0м (светле мере) и просечне дубине 1,00м.(дубина се постепено повећава од 0,80м до 1,20м). 
2.Базен за децу. Базен је кружни облика пречника 12,0м и дубине 0,30м.(светле мере). Овај базен је повезан са базеном за непливаче.

3.Базен за хидромасажу. Базен је кружног облика, пречника 4м и дубине од 1,20 м. 
Радови на објекту који су изведени у оквиру подфазе бр.1. извођења:

-носећа конструкција од армираног бетона (темељи, подна плоча, странице базена са преливним каналом)

-изолатерски радови (термоизолација, хидроизолација),

-електроинсталације (изведен је развод каблова за расвету у  базену од зграде управе до базена и развод у подној плочи и страницама базена, уграђена су кућишта за рефлекторе)

-базенска техника (развод канализационих цеви у преливном каналу до базена за компензацију, развод PVC-U цеви у подној плочи базена до машинског пстројења смештеног у згради управе).
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ (предвиђени за извођење у оквиру подфазе бр.2):

Унутрашљост базена, степенице на уласку у базен и ивица преливног канала облажу се стакленим мозаик-плочицама у светло плавој боји, у комбинацији четири нијансе, у слоју лепка.

Преливни канал који је изведен по ободу базена, у виду је отвореног канала који је са горње стране предвиђен за покривање пластичном решетком за пријем вишка воде из базена. 
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ (предвиђени за извођење у оквиру подфазе бр.2):


У постојећим кућиштима за подводне рефлекторе, предвиђена је уградња и повезивање на постојеће инсталације, подводних рефлектора. 

ОБЈЕКАТ БР.2. ЗГРАДА УПРАВЕ СА ПРАТЕЋИМ ТЕХНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА 
Радови на објекту који су изведени у оквиру подфазе бр.1. извођења радова:

-грађевински радови: изведени су радови на изградњи носеће конструкције објекта (зидови од термо блокова, темељи, подна плоча, међуспратна конструкција и степениште од армираног бетона, кровна конструкција)

-изолатерски радови у  нивоу подрумске етаже:термоизолација и хидроизолација;

-занатско-завршни радови су компелтно су завршени у просторији машинског постројења у подрумској етажи: керамичарски, молерско-фарнарски, браварски (врата и прозори). 

-инсталације водовода и канализације: изведене;

-електроинсталације: разводни орман за напајање филтерског псотројења за базен за пливаче, инсталације расвете у подрумској етажи, главни напојни кабал до ГРО И ГРО;

-базенска техника: комплетно је завршено постројење за пречишћавање воде из базена за пливаче.

ТЕХНИЧКИ ОПИС БАЗЕНСКЕ ТЕХНИКЕ
СИСТЕМ ЗА ЦИРКУЛАЦИЈУ ВОДЕ

Принцип циркулације воде је следећи: из компензационог резервоара помоћу филтрационих пумпи, базенска вода иде у предфилтере, затим у брзе пешчане филтере, и тако пречишћена вода се путем потисних цевовода води до подних или зидних млазница и равномерно распоређује по целој површини базена, прелива у преливни канал одакле се гравитационо цевима одводи назад у компезациони резервоар. У усисној грани пумпа ствара подпритисак, а надаље кроз филтер и потисне цевоводе надпритисак. Пумпно - филтерска постројења се састоје од: грубог предфилтера, филтрационе пумпе, управљачке батерије са 5 вентила, филтерске посуде са кварцним песком и неопходног цевовода и фитинга.
Због конфигурације терена и висинског положаја базена у односу на дубину канализационог колектора, пражњење базена је предвиђено принудно препумпавањем са по једном  пумпом за сваки базен. У  ову сврху користе се пумпе испред филтера, које преко подних млазницаи, потисног цевовода, који код пражњења базена ради као усисни и система цеви и вентила воду из базена препумпава у канализациони колектор. преко подних млазница који воду одводе директно у канализациони одвод. У машинској Сали је предвиђена канализација и шахта са дренажном пумпом, која евентуалну воду са пода машинске сале такође препумпава у канализациони колектор.

Филтрационе млазнице се постављају у поду базена. Број филтрационих млазница је пројектован тако да задовољи капацитет филтрације.

Падове дна у равнајућем слоју пода базена извести са благим падом ка подним млазницама тако да су исти најниже тачке у базену.

Дуж страна базена налази се преливни канал, нагиба дна 1.0% ка сливницима (местима прикључења на одводну цев)  и сабирном цевоводу преливног канала (нагиб цевовода је 1%), који служи да се вода из преливног канала гравитационо одводи до компензационог базена, одакле се пумпом усисава, пречишћава, хемијски третира и даље потискује назад у базен. Преко преливног канала предвиђене су решетке да се корисници базена заштите од могућег озлеђивања, а и да се сам канал не би запушио упадом крупнијих нечистоћа. 

Дно компезационих резервоара је 30цм изнад пода машинске просторије. Компензациони резервоари су пројектовани да могу да приме воду коју истисну купачи и да обезбеде воду за прање филтера и рад филтрационе пумпе. Површина компензационог резервоара рекреативног базена је 21,00 м2 и пливачког базена је 30,00 м2. Максимални ниво воде у компензационим резервоарима је 2,10 м. У компензацијама су смештене сабирне цеви за довод воде из преливног канала, сигурносни прелив, усисне цеви филтрационих пумпи, цев допуне воде и  цев за пражњење са водоказном цеви у коју се постављају ниво сонде аутоматског система допуне воде. Сигурносни прелив служи да се у случају дотока веће количине воде она може евакуисати у канализацију. Испуст је предвиђен да се нечистоће који се наталоже током експлоатације базена могу испустити у канализацију и компензациони базени опрати. Дно компезационих резервоара обрадити тако да сливник буде најнижа тачка дна компезација (нагиби дна ка сливнику). У компезационе резервоаре се може ући кроз отворе на горњој плочи резервоара. Димензије и положај отвора су дати у графичкој документацији. Допуна водом компезационог резервоара је аутоматска помоћу система са ниво сондама и електромоторним вентилом. 

Систем за циркулацију и пречишћавање воде рекреативно базена чине следећи елементи:

-
преливни канал са одводима  и цевне везе са комп. резервоаром

-
компензациони резервоар




(1 ком.)

-
филтери 






(2 ком)


-
филтрационе пумпе   





(2 ком.)

-
подне филтрационе млазнице



(36 ком)

-
цевни развод од ПВЦ-а са арматуром и спојевима

(1 сет)

За пречишћавање базенске воде предвиђене су филтерске јединице са брзим пешчаним вишеслојнним (кварцни песак) стаклопластичним филтерима. Брзина филтрирања 30м/х. Сваки филтер има батерију са 5 лептирастих ручних вентила која омогућава управљањем процеса филтрације, прања филтера, слегања песка, рециркулације и пражњење базена. Филтерска конструкција је отпорна на хемијски агресивне материје које су  садржане у базенској води. Радни притисак филтера је 2,5 бара.  Испирање филтера врши се водом.

Пумпе су центрифугалне 1450 рпм, хоризонталне изведбе ливеногвоздене. Испред сваке пумпе налази се груби филтер за одстрањивање грубе нечистоће а иза и испред пумпе неповратни вентили који спречавају преливање воде из базена у компензациони резервоар када филтрационе пумпе нису у функцији.

Позиција машинске сале базена је дата у графичкој документацији. Кота дна машинске сале је 30цм нижа од коте дна компезационог резервоара и то 3,1 м испод нивоа воде у базенима. У машинској сали су смештена пумпно - филтерска постројења са цевним разводима усиса, потиса и одвода преливних и вода од прања, системи допуне и пуњења базена и компезација водом, аутоматски системи за третман воде (дозирање хем), сигурносни трансформатори подводне расвете, електрокомандни ормани и потребне електричне инсталације.

Цевовод до филтрационих млазница рекреативног базена је од Д50 до Д160 .
Цевни развод потиса смештен је у подну плочу базена.

У рекреативном базену је предвиђен део за хидромасажу - Јацуззy,  који опслужује   пумпа снаге мотора 2,2 кW.

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ

Прво пуњење базена водом и допуна воде базена предвиђено је водом из градске водоводне мреже.

Предвиђено је да се спој са водоводном мрежом за пуњење базена изврши у машинској сали, одакле се системом вентила и цеви вода за прво пуњење у базен убацује преко потисних цевовода, а за допуну преко електромагнетних вентила и система цеви вода се уводи у компензационе базене. Обзиром да систем има два одвојена и независна компензациона базена, предвиђенасу  два прикључка за прво пуњење  Д110мм и допуну воде  са пречником цеви 2”, односно Д50мм. 

Процес пречишћавања воде подразумева: одстрањивање нечистоћа са дна базена, извлачење воде из базена, додавање коагуланата, грубо филтрирање, 
филтрирање у пешчаним филтерима, одржавање пХ вредности на оптималном нивоу, дезинфекција воде, спречавање развоја алги и враћање пречишћене воде у базен.
Филтрирање воде и додавање коагуланата:

Помоћу циркулационе пумпе вода се усисава из компензационог базена. Вода се затим креће кроз пумпу до филтерских посуда са кварцним песком где се задржавају нечистоће. Исфилтрирана, чиста вода потискује се даље кроз потисни цевовод до подних млазница и убацује натраг у базен. Задржане честице у филтерској испуни прљају исту и смањују проток кроз филтер, тј. повећавају отпор протоку воде и зато је потребно повремено прање истих.

Издвајање грубих нечистоћа:

За издвајање грубих нечистоћа као што су: лишће, папири, угинули инсекти, коса и сл. предвиђа се груби предфилтер, који је саставни део базенских пумпи.

Додавање коагуланата:

Ефикасно пречишћавање подразумева издвајање и ситнијих честица из базенске воде што се омогућава додавањем средстава за флокулацију (пре филтрирања).  Средство за флокулацију ће се дозирати аутоматски преко аутофлоц система. Ово омогућава коагулацију (сједињавање) ситних честица, такозваних колоида, димензија 0.0001-0.000002 мм. Колоиди су: козметика, честице прашине, коже, микроорганизми, вируси итд. Коагулацијом се ситне нечистоће спајају у крупније пахуље које се лакше задржавају у филтеру на површини песка.

Као средство за коагулацију може да се користи алуминијумсулфат у раствору Ал(СО)4 x 180 Х2О који се испоручује у ПЕ врећама или неко хемијско средство за дозирање базенској води за ту намену (хем. састав зависи од произвођача). Доза коагуланата треба да је таква да премашује производ растворљивости хидроксида.

Алуминијумсулфат ослобађа у води тровалентни јон који као електропозитиван привлачи негативно наелектрисане честице колоидног и суспендованог материјала. Овако створене пахуљице групишу се међусобно у веће и при томе оклудирају и сав остали садржани неутрални материјал па и бактерије.

Да би дошло до стварања пахуљица Ал(ОХ)3 потребно је да у води има довољно растворених соли у облику хидрокарбоната који помажу коагулацију и да пХ вредност воде буде између 6.5 и 7.2.

Када се једна иста вода употребљава дуже време постаје сувише мека и инертна за коагулацију. У обрађеној води после коагулације треба да остане 20-25 мг/И алкалитета да би се спречила каснија корозија. Зато се предвиђа да се у току дана додаје свежа вода, а регулише се и пХ вредност обрађене воде додатком алкалних карбоната или хидрокарбоната, односно одговарајуће киселине. 

Филтрирање у пешчаним филтерима:

Као завршни процес у поступку удаљавања суспендованог материјала јесте филтрирање.

Механизам филтрације се састоји се у задржавању створених флокула у филтерској испуни. Овом операцијом се из воде уклањају све ситне честице суспендованог материјала као и део бактерија.

При филтрирању вода циркулише одозго на доле, кроз филтерску испуну. 

Батерија са 5 вентила

За управљање филтрационим процесима предвиђена је управљачка јединица са 5 лептирастих вентила за сваки филтер посебно. Комбинацијом отворено/затворено подешавају се положаји за  жељене операције. На тај начин могуће је остварити разне функције филтерског постројења, као што су филтрација, прања филтера, слегања песка, рециркулациј и пражњење базена

Прање филтера

Потребно је повремено испирати наталожене честице у пешчаној испуни филтера. Индикација је када манометар на филтеру укаже на разлику у филтеру од 0.5 бара.

Како расте запрљаност материјала за испуну филтера, тако расте и отпор филтера. Притисак у филтеру се повећава, а способност протока се смањује. Повећање притиска може се видети на манометру.

При филтрирању вода циркулише одозго на доле, кроз филтерску испуну, а испирање филтера се обавља у супротном смеру, циркулацијом воде одоздо на горе.

Испирање филтера се врши ручно, водом и ваздухом (наизменично) у супротном смеру. Брзина испирања је 50 м3/х. Време испирања регулише се према потреби, а укупно траје око 5 до 8 мин.

За испирање филтера користи се иста циркулациона пумпа као за филтрирање, а за процес прања филтера користи такође филтерска пумпа. Отпадна вода од испирања одводи се директно у канализацију.

Потребно је повремено контролисати филтерску испуну пешчаних филтера и вршити допуну филтерско песка.

Чишћење грубих филтера

Такође је неопходно повремено чишћење грубих предфилтера. У зависности од оптерећења базена, броја купача, количине крупних отпадака и остале механичке нечистоће, долази до запушења ситасте решетке у грубим филтерима. Индикатор запушености филтера је: промена звука пумпе, видно подрхтавање казаљке на манометру, евентуално прегревање пумпе.

Подешавање пХ вредности

После филтрирања и загревања воде врши се подешавање пХ вредности на идеалан ниво од 7.2 до 7.6.

Више и ниже вредности доводе до иритације очију, слузокоже носа и усне дупље. Поред тога најефикасније дејство хлора је у води са пХ 7.2-7.6. Одржавање пХ вредности на овом нивоу обезбеђује се додавањем средства за пХ корекцију. Предвиђен је систем за аутоматско мерење и регулацију пХ вредности.

Дезинфекција воде

Предвиђена је дезинфекција хлором и то додавањем натријумхипохлорита.

Количина хлора који се дозира зависи од квалитета филтриране воде. Слободни хлор у базенској води зависи од броја корисника, запрљаности, температуре воде, пХ вредности итд. Потребна доза дезинфекционог средства треба да је толика да се при мерењу у повратној базенској води констатује 0,3 до 0,6 мг/л слободног (резидуалног) хлора при пХ 7,2 – 7,6. Контролисана количина слободног хлора служи с једне стране као погодна индикација да је употребљено довољно средства за дезинфекцију а са друге стране обезбеђује заштиту воде од поновог загађења. Хлор у облику течности се дозира директно у потисни цевовод помоћу дозирних пумпи (мембранских). Контрола и праћење вредности слободног хлора врши се преко мерних сонди и аутоматске централе са електронским дисплејом за пХ и слободан хлор. Аутоматска централа истовремено делује и на дозирне пумпе за дозирање пХ коректора и хлорног раствора и по потреби усклађује протоке. Узимање воде за анализу врши се на потисном цевоводу базена пре филтера. 

Контрола и праћење исправности рада јединице за мерење и контролу дозирања  може се вршити фотометарском јединицом ручно и аутоматски.

Контрола тврдоће воде

Потребно је контролисати тврдоћу воде и одржавати је на нивоу од 15 степени по немачкој скали (12 по енглеској). Ако је тврдоћа већа могу се појавити наслаге на зидовима базена и појединим базенским уређајима. Постоје посебна хемијска средства која смањују тврдоћу воде и онемогућавају процес кристализације калцијума и магнезијума.

Чување и склади[тење хемикалија

За нормалан рад филтерског постројења треба предвидети довољну количину хемикалија. Чување и складиштење хемикалија је потребно спровести према следећем упутству:

Киселине се морају чувати на сигурном месту у стакленим или пласричним балонима. Разблаживање киселина вршити тако да се киселина сипа у воду а не обрнуто.

Алуминијумсулфат је хигроскопан, те се мора чувати у сувим просторијама.

Хлорни раствор – жавелова вода. Се мора чувати у пластичним затвореним балонима.

Температура воде

Оптимална температура базенске воде је у опсегу од 24о до 30о Ц.

Цевовод

Цевоводи су израђени од цеви и фитинга од ПВЦ-а (ДИН 8062). Код ових цевовода је пад притиска дуж мреже услед трења и услед локалних губитака веома мали. Сви цевоводи су димензионисани у складу са препоруком да брзина у усисним гранама не прелази 1.3-1,5 м/с а у потисним гранама 2 м/с. 

Сав фитинг се лепи специјалним лепком за ПВЦ. Елементи се претходно очисте одмашћивањем. Лепак се наноси на обе стране (лепак веома брзо везује). Као доказ да је спој добро залепљен мора се око споја појавити континуални венац. Лепљење цевовода се не сме обављати на температури нижој од 12 Ц. Приликом лепљења неопходно је обратити пажњу на време умрежавања које зависи од врсте лепка. За лепак типа ТАНГИТ време умрежавања је 24 х, док је за лепак типа УНИ - WЕЛД 2300 ПООЛ - ТИТЕ време умрежавања 15 мин.

На свим навојним спојевима потребно је обезбедити тефлон траку на спољашњим навојима спирално у 5 - 6 слојева, што значи у дебљини од 0.45 мм.

При монтажи цевовода водити рачуна да се сви цевоводи морају уградити са одговарајућим падом ка месту пражњења истих (видети графичку документацију).

Квалитет:

Сви радови морају бити изведени у складу са важећим законима и подзаконским актима Републике Србије којима се регулише област изградње, заштите животне средине и заштите на раду, а нарочито у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);

Сви материјали који се уграђују морају одговарати SRPS стандардима.

Сви радови који се изводе морају бити изведени у складу са SRPS стандардима.

У току радова неопходно је вршити испитивања својстава материјала који се уграђује као и уграђеног материјала у складу са SRPS стандардима. 

За укупан уграђени материјал и опрему Понуђач је дужан да обезбеди сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте ове врсте у складу са техничком документацијом.
Количина:

Количине су приказане у обрасцу структуре цене – предмер и предрачун радова.

Начин споровођења контроле:

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извођењем радова.

Стручни надзор на изгардањи објекта вршиће се у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора (''Сл.гласник РС'' бр.22/2015).

Рок за извођење радова:

Рок за извођење радова је минимално 20 а максимално 35 календарских дана. 
Рок за извођење радова рачуна се од дана увођења извођача у посао. 

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
                                                       ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
У поступку јавне набавке број 1.3.3/17 понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и то:
	Р.бр.
	                                     ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ

	1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН)

	Доказ
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

	2.
	 Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН)

	Доказ
	Правна лица достављају:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиштепредставништва или огранка страног правног лица, којим се потврђуједа правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,кривична дела против животне средине, кривично дело примања или

давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда,потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка страног правног лица,којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказза сваког од њих.

Предузетници и физичка лица достављају:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда


	3.
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН)

	Доказ
	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
 Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке или издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за огранак или издвојено место 
Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда


	Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити Решење о упису у регистар понуђача АПР.

	4.
	Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде (члан 75.став 2.ЗЈН)



	Доказ
	Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву



ДОДАТНИ УСЛОВИ
 У поступку јавне набавке број 1.3.3/17 понуђач мора да докаже да испуњава додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то:
	Р.Бр
	                                 ДОДАТНИ УСЛОВИ

	1.
	Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 обрачунске године збирно  (2014, 2015. и 2016.) остварио пословни приход у минималном износу од 7.000.000,00 динара.

	Доказ
	Извештај о бонитету за јавне набавке(образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне  три обрачунске године (2014, 2015 и 2016).Уколико у обрасцу  БОН-ЈН нису доступни подаци за 2016 годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2016 годину.

	2.
	Да располаже неопходним пословним капацитетом: да у претходне 3 обрачунске године (2014,2015 и 2016)  остварио пословни приход по основу реализованих  послова које се односе на извршење радова које су предмет јавне набавке у минималном укупном износу од:
-7.000.000,00 динара без ПДВ за радове из области предмета јавне набавке (један посао износа 7.000.000,00динара без ПДВ)  

	Доказ
	Списак изведених радова на изградњи објеката из предмета ове јавне набавке у претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016.) Уз списак изведених радова  доставити  уговор и окончану ситуацију заведену код наручиоца за радове  на изградњи објекта из предмета ове јавне набавке или уговор и потврду инвеститора о изведеним радовима
Напомена:Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора.

Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити овај доказ самостално, а у случају подношења понуде групе понуђача, овај доказ испуњавају сви чланови групе заједно.


	Напомена: Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже:
-назив и адреса наручиоца

- назив и седиште понуђача

- облик наступања за рдаове за које се издаје Потврда

- изјава  да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалтетно и у уговореном року

- врста радова

- вредност изведених радова

- број и датум уговора

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити

- контакт особа наручиоца и телефон

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца

	3.
	Да располаже довољним кадровским капацитетом  и то:
да има  најмање 5 запослених у радном односу (на неодређено или одређено време) од којих су :

· 2 монтера машинске струке
· 2 керамичара,

· 1 електричар

	Доказ
	Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку-односно прва страна ППП-ПД пријаве где је наведен укупан број запослених, а којим понуђач доказује да располаже са минимум 5  запослених радника  на одређено или неодређено време.

Понуђач је у обавези да достави Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, односно прву страну ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или касније, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.


	4.
	Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажованог по основу уговора ван радног односа, одговорног извођача радова са личном лиценцом и то:

-једног дипломираног инжењера архитектуре или дипломораног инжењера грађевине или инжењера специјалистичких струковних студија грађевине или инжењера архитектуре или инжењера грађевине,  који има лиценцу Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача архитектонско-грађевинских радова на објектима високоградње и то лиценцу бр: 400 или 401 или 410 или 411 или  700 или 800.

-једног дипломираног инжењера грађевине који има лиценцу Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова хидротехнике и то: лиценцу бр 413 или 414.
-једног дипломираног инжењера електротехнике или инжењера специјалистичких студија електротехнике или инжењера електротехнике који има лиценцу Инжењерске коморе Србије за  одговорног извођача електроенергетских инсталација средњег и ниског напона и то: лиценцу бр 450 или 750 или 850.


	Доказ
	За лиценцираног инжењера потребно је доставити копију личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврду о важењу лиценце и доказе о радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа)


Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН.
 Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације. 
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.
 На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.
 - Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
                                         IV – КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
(1) Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“
(2) Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу 
     уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 
     понуђеном ценом

       Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену укупну цену, уговор ће бити додељен  

       понуђачу који је понудио најкраћи рок извођења радова, а уколико и након тога понуде буду у свему 

       једнаке, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок важења понуде.
      Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о 
      додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће   

      писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
      жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти 

      гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству
      понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 
      боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
      Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
      Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем 

      жреба.
                         V - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
	Образац бр. V-1- Образац понуде

	Образац бр. V-2- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни

	Образац бр. V-3- Образац трошкова припреме понуде

	Образац бр. V-4- Образац изјаве о независној понуди

	Образац бр. V-5- Образац изјаве у вези члана 75.Став 2.ЗЈН – Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подошења понуде 

	Образац бр. V-6- Менично писмо - овлашћење – за озбиљност понуде 

	Образац бр. V-7- Списак изведених радова

	Образац бр. V-8- Потврда о обиласку локације

	

	Образац бр. VI - Модел уговора


V-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ    
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку у отвореном поступку, набавка радова –  Изградња комплекса отворених базена у Блацу, прва фаза изградње, део радова у оквиру подфазе број 2 , ЈН број 1.3.3/17 године
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	

	Интернет странице на којој су подаци који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку предметне набавке јавно доступни

 (уколико се доказивање врши изјавом не треба попуњавати)
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)


	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Интернет странице на којој су подаци који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку предметне набавке јавно доступни (уколико се доказивање врши изјавом не треба попуњавати)
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)


	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Интернет странице на којој су подаци који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку предметне набавке јавно доступни (уколико се доказивање врши изјавом не треба попуњавати)
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)


	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Интернет странице на којој су подаци који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку предметне набавке јавно доступни (уколико се доказивање врши изјавом не треба попуњавати)
	

	2)


	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Интернет странице на којој су подаци који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку предметне набавке јавно доступни (уколико се доказивање врши изјавом не треба попуњавати)
	

	3)


	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	


	
	Име особе за контакт:
	

	
	Интернет странице на којој су подаци који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку предметне набавке јавно доступни (уколико се доказивање врши изјавом не треба попуњавати)
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка радова  - Изградња комплекса отворених базена у Блацу, прва фаза изградње, део радова у оквиру подфазе број 2, ЈН број 1.3.3/17
	Укупна цена (без ПДВ-а):
	 _________________________динара

	Укупна цена  (са ПДВ-ом):
	_________________________динара

	Рок важења понуде:
	    _______________________ дана од дана отварања понуда. (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

	Рок и начин плаћања:
	Плаћање ће се вршити по испостављеним рачунима (привремена и окончана ситуација) у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна, који се у текућем месецу испоставља за извршене радове у претходном месецу. . Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Авансно плаћање није предвиђено. 

	Рок извођења радова:
	________радних дана од дана увођења у посао (не краће од  20 дана ни дужи од 35 радних дана)

	Гарантни рок:
	_______године и рачуна се од датума записнички извршене примопредаје радова (не краћи од 2 године)



 Датум: _________________                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                                    М.П.                      ______________________________ 
Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати

образац понуде за сваку партију посебно.
V-2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	PREDMER I PREDRAČUN

	А. GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI 

	BAZEN ZA NЕPLIVAČE I DECU 

	Br.poz.
	Opis pozicije
	Jedinica mere
	Količina
	Jedinična cena
	Ukupno

	5
	KERAMIČARSKI RADOVI 
	
	
	
	

	5,1
	Nabavka materijala i oblaganje zidova bazena staklenim mozaik pločicama za bazene postavljnim u sloju lepka a nakon izrade ravnajućeg sloja.Boja pločica je svetlo plava, u četiri nijanse. Uzorak uskladiti sa postojećim pločicama u bazenu za plivače. Pločice fugovati u beloj boji. 
Plaća se komplet gotovo po m2  urađenog posla predviđenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrašnjim i spoljašnjim transportom.
	m2
	124,00
	
	

	5,2
	Nabavka materijala i oblaganje podova bazena staklenim mozaik pločicama u sloju lepka a nakon izrade ravnajućeg sloja. Boja pločica je svetlo plava, u četiri nijanse.Uzorak uskladiti sa postojećim pločicama u bazenu za plivače. Pločice fugovati u beloj boji.

Plaća se komplet gotovo po m2  urađenog posla predviđenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrašnjim i spoljašnjim transportom . 
	m2
	353,00
	
	

	5,3
	Nabavka materijala i oblaganje stepeništa bazena staklenim mozaik pločicama u sloju lepka a nakon izrade ravnajućeg sloja. Boja pločica je svetlo plava u četiri nijanse. Uzorak uskladiti sa postojećim pločicama u bazenu za plivače. Pločice fugovati u beloj boji. Na ivici gazišta ugraditi fazonski komad ili aluminijumsu lajsnu.
Plaća se komplet po m1 komplet urađenog posla predviđenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrašnjim i spoljašnjim transportom. 
	m1
	30,00
	
	

	
	UKUPNO KERAMIČARSKI  RADOVI 
	
	
	
	

	6
	RAZNI RADOVI  
	
	
	
	

	6,2
	Nabavka i montaza ograde na strepenicama na ulazu u bazen, od prohromskih profila, stubići fi 50mm, ispuna 15mm, visina 100cm. Plaća se komplet gotovo po m1 urađenog posla predviđenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrašnjim i spoljašnjim transportom,. 
	m1
	6,00
	
	

	
	UKUPNO RAZNI RADOVI 
	
	
	
	

	

	А
	REKAPITALACIJA
	

	5
	KERAMIČARSKI RADOVI 
	

	6
	RAZNI RADOVI 
	

	A
	UKUPNO BAZEN ZA NEPLIVAČE I DECU
	


	B.BAZENSKA TEHNIKA

	BAZEN ZA NEPLIVAČE I DECU

	
	OPŠTI OPIS UZ PREDMER I PREDRAČUN

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cena opreme treba da sadrži : nabavku i isporuku  opreme na gradilištu
	

	2
	Montaža opreme podrazumeva : 
	

	
	        -  montažu i ugradnju kompletnog materijala i opreme u svemu prema projektu, uputstvima nadzormog organa i uputstvima proizvođača.
	

	
	        - ispitivanje kompletne cevne instalacije, hidro probe, prema propisima, za njihovo izvođenje.
	

	
	        - nabavku materijala za oslonce i pričvršćivanje cevovoda , obujmicam sa gumenim umetkom.
	

	
	        - nabavku sitnog potrošnog materijala, lepak, odmašćivač, teflon i drugog materijala  potrebnog za montažu
	

	3
	Puštanje u rad podrazumeva :
	

	
	        - uspostavljanje radnih parametara instalacije  kao i funkcionalno ispitivanje
	

	
	         - Izradu projekta izvedenog stanja i isporuku kompletne atestne dokumentacije sa uputstvima za rad i korišćenje.
	

	
	        - obuku  operatera
	

	4
	Pripremni i završni radovi obuhvataju  :
	

	
	        - formiranje gradilišta, dopremu opreme, alata i materijala za izvođenje radova, 
	

	
	         - upotrebu transportnih sredstava i dizalica na gradilištu, kao  i  odvoz šuta na deponiju
	

	
	
	
	
	
	
	

	R.Br.
	Naziv-opis pozicije
	Karakteristika
	Jed. mere.
	Količina
	Jedinična Cena
	Ukupno

	
	
	
	
	
	
	

	
	BAZEN 19,2x12 m

	   I) SISTEM  ZA  PREČIŠĆAVANJE   

	1.1
	Filterska posuda , proizvod  ASTRALPOOL art.21512, ili ekvivalentno

	 
	Materijal  :
	Fiberglasa i poliester
	 

	
	Brzina filtracije max.  :
	30m/h
	

	
	Kapacitet :
	46m3/h
	

	
	Precnik filtera   :
	D = 1,40 m
	

	
	Max. visina filtera  :
	 H = 2,40 m
	

	
	Visina filterske ispune
	h = 1,20 m
	

	
	Radni pritisak  :
	2,5 bara
	

	
	Prečnik revizionog otvora   :
	DN400
	

	 
	 BRZI PEŠČANI FILTER  D1800mm 
	kom
	2,00
	 
	 

	1.2
	Pumpa centrifugalna proizvođača ASTRALPOOL  -Aral C - 1500 ppm sa predfilterom, art.01210, ili ekvivalentno, 

	 
	Materijal kućišta :
	Sivi liv
	 

	
	Materijal osovine :
	INOX AISI 316
	

	
	Materijal zaptivke  :
	Grafit-keramika
	

	
	Materijal predfiltera
	Sivi liv
	

	
	Broj obrtaja  :
	1450
	

	
	Protok  :
	76m3/h
	

	
	Snaga motora
	3,0 kW
	

	
	Priključak na usisiu   :
	DN 80
	

	
	Priključak na potisu  :
	DN 65
	

	
	Izvedba :
	Monoblok horizontalna
	

	 
	Pumpa centrifugalna ARAL C-1500
	kom
	2,00
	 
	 

	1.3
	UPRAVLJAČKA BATERIJA SA 5 VENTILA MANUELNA D110 sa ventilima D110/DN100

	 
	Materijal  :
	PVC-U
	 

	 
	Pogon :
	Ručni
	

	 
	Veza  :
	prirubnice
	

	 
	Prečnik cevi   :
	D110
	

	 
	Prečnik ventila   :
	D110/DN 100
	

	 
	Baterija sa 5 ventila
	kom
	2,00
	 
	 

	1.6
	Kompezator
	DN 80
	kom
	4,00
	 
	 

	1.7
	Kvarcni pesak
	1-2mm
	Kg
	820,00
	 
	 

	1.8
	Kvarcni pesak
	0.4-0.8mm
	Kg
	4.440,00
	 
	 

	1.9
	AUTOMATSKO MERENJE pH,slobodnog hlora, temperatura, ASTRAL CONTROLLER 3, sa komlet opremom za vezu i priključak na usisnu i potisnu cev.
	 
	kom
	1,00
	 
	 

	1.10
	DOZIR PUMPA EXACTUS, 20l/h, 5bara za Ph i Redox, sa komplet usisnom i potisnom granom  i priborom za vezu i priključak na potinu cev.
	 
	kom
	2,00
	 
	 

	1.11
	DOZIR PUMPA EXACTUS, 20l/h, 5bara Flokulant, sa komplet usisnom i potisnom granom  i priborom za vezu i priključak na potinu cev ispred filtera.
	 
	kom
	2,00
	 
	 

	UKUPNO SISTEM  ZA  PREČIŠĆAVANJE:   
	 

	
	
	
	
	
	
	

	   II)  REŠETKE PRELIVNOG KANALA

	2.1
	Rešetka prelivnog kanala 245/22, Proizvod  "ASTRAL" art.11108,  ili ekvivalentno

	 
	Materijal   :
	ABS
	m1
	80,00
	 
	 

	2.2
	Ugaoni komad za prelivnu rešetku 245/22, Proizvod  "ASTRAL" art.22380,  ili ekvivalentno

	 
	Materijal   :
	ABS
	kom
	4,00
	 
	 

	2.3
	Nosač prelivnih rešetki „L“ profil, Proizvod  "ASTRAL" art.00224,  ili ekvivalentno

	 
	Materijal   :
	ABS
	m1
	160,00
	 
	 

	UKUPNO PRELIVNI KANAL
	 

	
	
	
	
	
	
	

	   III) HIDRAULIČKA PVC MREŽA-VISOKOPRITISNA

	3.1
	Nivo sonde sa el. Ormarom
	 
	kom
	5,00
	 
	 

	3.2
	EL. MAGNETNI VENTIL 2“
	 
	kom
	1,00
	 
	 

	3.3
	PODNE BAZENSKE MLAZNICE   Proizvod  "ASTRALPOOL" art.20140,  ili ekvivalentno

	 
	Materijal   :
	ABS
	kom
	36,00
	 
	 

	3.4
	PVC-U cevi i fiting - fazonski komadi, za radni pritisak PN10 
	

	3.5
	PVC-U  cev  PN 10
	D50
	m¹
	21,0
	
	

	3.7
	PVC-U  cev  PN 10
	D75
	m¹
	8,0
	
	

	3.8
	PVC-U  cev  PN 10
	D110
	m¹
	49,0
	
	

	3.9
	PVC-U  cev  PN 10
	D140
	m¹
	12,60
	
	

	3.10
	PVC-U  cev  PN 10
	D160
	m¹
	7,0
	
	

	3.11
	PVC-U  koleno 90°
	D50
	kom
	5
	
	

	3.13
	PVC-U  koleno 90°
	D75
	kom
	2
	
	

	3.14
	PVC-U  koleno 90°
	D110
	kom
	25
	
	

	3.15
	PVC-U  koleno 90°
	D140
	kom
	4
	
	

	3.16
	PVC-U  koleno 90°
	D160
	kom
	6
	
	

	3.17
	PVC-U  "T" komad 90°
	D50
	kom
	3
	
	

	3.19
	PVC-U  "T" komad 90°
	D75
	kom
	1
	
	

	3.20
	PVC-U  "T" komad 90°
	D110
	kom
	9
	
	

	3.21
	PVC-U  "T" komad 90°
	D140
	kom
	1
	
	

	3.22
	PVC-U  "T" komad 90°
	D160
	kom
	4
	
	

	3.23
	PVC-U  redukcija
	D160x140
	kom
	1
	
	

	3.24
	PVC-U  redukcija
	D160x110
	kom
	6
	
	

	3.25
	PVC-U  redukcija
	D110x50
	kom
	1
	
	

	3.30
	PVC-U  Muf
	D75
	kom
	1
	
	

	3.31
	PVC-U  Kapa 
	D50
	kom
	36
	
	

	3.32
	PVC-U  Ventil leptir sa flanšama i adapterima
	D160-DN150
	kom
	1
	
	

	3.33
	PVC-U  Ventil leptir sa flanšama i adapterima
	D140-DN125
	kom
	3
	
	

	3.34
	PVC-U  Ventil leptir sa flanšama i adapterima
	D110-DN100
	kom
	4
	
	

	3.35
	PVC-U  Ventil leptir sa flanšama i adapterima
	D75-DN80
	kom
	2
	
	

	3.36
	PVC-U  Nepovratni ventil sa flanšama i adapterima
	D110-DN100
	kom
	2
	
	

	3.37
	PVC-U  Nepovratni ventil sa flanšama i adapterima
	D75-DN80
	kom
	2
	
	

	3.38
	PVC-U Kuglasti venti
	D75
	kom
	1
	
	

	3.39
	PVC-U  Kuglasti venti
	D50
	kom
	3
	
	

	3.40
	PVC-U  flansna adapter sa letećom flanšom
	D110/DN100
	kom
	4
	
	

	3.41
	PVC-U  flansna adapter sa letećom flanšom
	D75/DN80
	kom
	2
	
	

	3.42
	Vodokazno staklo sa PVC-U  flanšama i adapterima
	D110-DN100
	kom
	2
	
	

	3.43
	Plexiglas (Akril-Klirit) cev dužine 2,0m
	D75mm/3mm
	kom
	1
	
	

	3.44
	PVC-U   Spojnica
	D50x2"
	kom
	2
	
	

	3.45
	Nabavka svog potrebnog materijala za izradu odzračnog cevovoda peščanog filtera, prema uslovima na licu mesta, nabavka podrazumeva: nabavku PVC-u cevu D50mm, prosečne dužine  oko 6m, potrebne ventile, spojni materijal, PVC-U fazpnske komade, obujmice oslonce i drugo za kompletnu montažu odzračnog voda.
	 
	set
	2
	
	

	UKUPNO HIDRAULIČKA PVC MREŽA-VISOKOPRITISNA
	

	
	
	
	
	
	
	

	VI) VODENE ATRAKCIJE - HIDROMASAŽA - JACUZZI

	6.1
	Hidromasažna štelujuća mlaznica sa priključkom ra vodu D50mm i vazduh D32mm, protok 2,2m³/h pri pritisku od 0,8atm, proizvod ASTRALPOOL art. 32641, ili ekvivalentno.
	 
	kom
	8
	 
	 

	6.4
	Pumpa 2.2 Kw, sa predfilterom, 3000 ppm, kapaciteta 30m³/h, pri 1,6 atm proizvod ASTRALPOOL  art. 01242, ili ekvivalentno.
	 
	kom
	1
	 
	 

	6.5
	PVC  dizna za kontrolu vazduha sistema ventury hidromasažnih mlaznica sa priključkom za fleksibilnu cev D32mm.
	1" - D32
	kom
	2
	 
	 

	UKUPNO VODENE ATRAKCIJE
	 

	
	
	
	
	
	
	

	VII) OSTALA OPREMA BAZENA

	7.1
	Standardne bazenske lestve-merdevine izrađeneod cevi od nerđajućeg čelika Ø43mm, sa četiri gazišta od nerđajućeg čelika obložena plastikom, sa priborom za ankerisanje i fiksiranje, proizvod, ASTRALPOOL art.05490, ili ekvivalentno.
	 
	kom
	2,00
	 
	 

	7.2
	Polietilnsko bure za hemikalije zapremine 100 litara. Proizvod ASTRALPOOL art.34316, ili ekvivalentno,
	 
	kom
	4,00
	 
	 

	7.3
	Rezervna pumpa za pražnjenje sabirne šahte u mmašinskoj sali, sa prekidačem na plovak, priključnim kablom, integrisanim nepovratni ventilom i zaštitom od pregrevanja motora, minimalna dubina crpljenja 2 mm, kapaciteta 8m³/h za visinu dizanja 7m. proizvod firme Wilo,tip Wilo-Drain TMR 32/8, ili ekvivalentno.
	 
	kom
	1,00
	 
	 

	UKUPNO OSTALA OPREMA BAZENA
	 

	REKAPITULACIJA

	I)     SISTEM  ZA  PREČIŠĆAVANJE   
	 

	II)     REŠETKE PRELIVNOG KANALA
	 

	III)    HIDRAULIČKA PVC MREŽA-VISOKOPRITISNA
	 

	VI)   VODENE ATRAKCIJE - HIDROMASAŽA - JACUZZY
	 

	VII)   OSTALA OPREMA BAZENA
	 

	1.UKUPNA VREDNOST OPREME :
	 

	2.MONTAŽA OPREME :
	 

	3.PRIPREMO ZAVRŠNI RADOVI
	 

	4.PUŠTANJE U RAD  I OBUKA POSADE :
	 

	UKUPNO  B (OPREMA+MONTAŽA+PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI+PUŠTANJE U RAD I OBUKA POSADE):
	 


	C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

UPRAVNA ZGRADA SA TEHNIČKIM PROSTORIJAMA

	Podfaza br.2.

	Br.poz
	Vrsta i opis pozicije radova
	J.mere
	Količina
	Jedinična cena
	Iznos 

	1
	2
	3
	 
	5
	6

	 
	I.NAPAJANJE
	 
	 
	 
	 

	1.
	Nabavka isporuka i ugradnja razvodnog ormana tipa  RO-2 od poliestra sa sledećom opremom:
	 
	 
	 
	 

	 
	 Prekida- typ-a  AE 5A
	
	
	
	

	 
	ZUDS 40/0,03       kom.1
	 
	 
	 
	 

	 
	Osigurač  tipa SO 6/1,(p.m10kA),B6A, kom.3 
	 
	 
	 
	 

	 
	Osigurači  tipa SO 10/1,(p.m10kA),B 10A, kom.14
	 
	 
	 
	 

	 
	Osigurači   tipa SO 16/1,(p.m10kA),B 16A, kom 3
	 
	 
	 
	 

	 
	plaća se po kompletna pozicija.
	kom.
	1,00
	 
	 

	 
	SVEGA NAPAJANJE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	III. INSTALACIJA TERMIJE
	
	
	
	

	1
	Nabavka,isporuka materijala i izrada monofaznog šuho utikačkog mesta u prostorijama kablom tipa PP-Y 3x2,5mm2 prosečne duž  22m koji postavljati na zidu u zaštitnim kanalicama.U cenu uračunati monofaznu šuho priključnicu 10A 250V koju montirati na zidu Obračun po kom.
	kom
	16,00
	 
	 

	2
	Isto kao poz.lsamo izrada trofaznog utuka-kog mesta kablom tipa PP-Y 5x2,5mm2 prose-ne duz 24m Obračun je po kom.
	kom
	3,00
	 
	 

	3
	Nabavka,isporuka materijala i povezivanje elektromotora u maš.sali kablom tipa PP-Y 5x2,5mm2 prosečne duž.16m Obračun po kom.
	kom.
	1,00
	 
	 

	 
	SVEGA INSTALACIJA TERMIJE POZ.  III
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	I. NAPAJANJE
	 
	 
	 
	 

	 
	III.  EL. INSTALACIJA TERMIJE
	 
	 
	 
	 

	C. 
	 SVEGA ELEKTO INSTALACIJE
	 
	 
	 
	 


	D. ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

	BAZEN I PARTERNO OSVETLJENJE

	Br.
	Vrsta i opis pozicije radova
	J.M.
	Kol.
	Cena 
	Iznos 

	 
	I.NAPAJANJE
	 
	 
	 
	 

	1.
	Nabavka materijala, isporuka i ugradnja razvodnog ormana tipa RO-SP.OS  od poliestra sa sledećom opremom:                                                                   -Kontaktor tipa CN25       kom.1

-ZUDS 40/0,03       kom.1

-Osigurač tipa   -SO 6/1 .(p.ml10kA)  B6A,   kom.2

-Osigurač tipa   -SO 10/1,(p.m10kA),  B10,   kom.3

-Osigurači tipa   -SO 16/1,(p.m10kA), B16A,  kom.1

-Ostali sitan materijal. 

Pozicija se obračunava I plaća komplet.
	 kom
	1,0
	 
	 

	2.
	Nabavka isporuka I postavljanje napojnog kabla  za napajanje razvodnog ormana za osvetljenje bazena u zaštitnoj kanalici. Kabl je tipa  PP-00 4x10mm2, I polaže se od GRT-a postavljenog na fasadi prizemnog dela upravne zgrade do RO-SP.OS u podrumu. Plaća se materijal I radna snaga po metru dužnom, sa svim potrebnim materijalom i radom.
	m
	10,0
	
	

	 
	SVEGA I.NAPAJANJE 
	 
	
	 
	

	 
	II.OSVETLJENJE BAZENA
	 
	
	 
	 

	1.
	Nabavka, isporuka materijala i izrada izvoda za napajanje vodonepropusnih sijalica za osvetljenje bazena od razvodnog ormana za osvetljenje (RO-SP.OS) do postojećih izvodima u mašinskom postrojenju.  Kabl je tipa PPO 3x1,5mm2. Kablovi se polažu po zidu u zaštitnu kanalicu.
	m
	160,0
	
	


	2.
	Nabavka i ugradnja vodonepropusnih sijalica za osvetljenje bazena,  LED reflektora 27W,12V., u postojeća kućišta. Obračun je po komadu ugrađene I povezane sijalice.
	kom
	8,0
	
	

	3.
	Nabavka i ugradnja vodonepropusnih sijalica za osvetljenje bazena ,  LED reflektora 11W, 12V. Obračun je po komadu ugrađene sijalice.
	kom
	8,0
	
	

	 
	 UKUPNO II. OSVETLJENJE BAZENA
	 
	 
	 
	

	
	III.ISPITIVANJE 
	
	
	
	

	5.
	Ispitivanje ispravosti izvedenih instalacija I izrada izveštaja u tri primerka.Plaća se komplet.
	kom
	1,0
	
	

	
	UKUPNO III
	
	
	
	

	
	UKUPNO D.ELEKTRIČNE INSTALACIJE I+II+III
	


	
	ZBIRNA REKAPITULACIJA
	

	A
	OBJEKAT BAZENI
	

	B
	BAZENSKA TEHNIKA
	

	C
	ELEKTRIČNE INSTALACIJE-ZGRADA UPRAVE
	

	D
	ELEKTRIČNE INSTALACIJE-BAZEN
	

	
	UKUPNO bez PDV
	

	
	PDV (20%)
	

	
	UKUPNO sa PDV
	


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
· у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за  тражени предмет јавне набавке;
· у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за  тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
	Датум:
	М.П.
	     Потпис понуђача

	
	  
	


V-3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ                            
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач_____________________________________________________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


V-4  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова  - Изградња комплекса отворених базена у Блацу, прва фаза изградње, део радова у оквиру подфазе број 2  , ЈН број 1.3.3/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

V-5  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2.  ЗАКОНА

 Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 
И З  Ј А В У
1)  Да је понуђач........................................................................................................... [навести назив понуђача] у  поступку јавне набавке радова – Изградња комплекса отворених базена у Блацу, прва фаза изградње, део радова у оквиру подфазе број 2  . ЈН број. 1.3.3/17, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
Датум: _________________                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                               М.П.                          ______________________________ 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печато
                     ОБРАЗАЦ БР. V-6  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
 ДУЖНИК: 
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице)
 М.Б.: 
ПИБ:
 ТЕКУЋИ РАЧУН: 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ- за корисника бланко сопствене менице –
 КОРИСНИК: Општина Блаце, ул. Карађорђева бр.4, 18420 Блаце (у даљем тексту: Поверилац) 
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број ___________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од __________ (_______________________________ динара), за озбиљност понуде. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.
 Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _______________ (_________________ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника ____________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банака, а у корист Повериоца- Општина Блаце, ул. Карађорђева бр.4, 18420 Блаце. 
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
 Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
                                                                                                           Издавалац менице  __________________                                                               _____________________________ 
                 (место и датум)                                                                      (печат и потпис овлашћеног лица) 
НАПОМЕНА: ово менично овлашћење (потписано и оверено) и меницу Понуђач мора да преда Наручиоцу уз понуду.
ОБРАЗАЦ    V-7  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
	Наручилац
	Период извођења радова
	Врста радова
	Вредност  изведених радова 

(без ПДВ)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	УКУПНО изведених радова без ПДВ:
	



Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе. 
ОБРАЗАЦ    V-8 ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА
_____________________________________ 
Назив наручиоца
 _____________________________________
 Адреса 
Овим потврђујемо да је понуђач 
__________________________________________________________________________ ,
 из ______________________ул._________________________________________________ ,
 за потребе Наручиоца
 ____________________________________________________________ , 
а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач
 (заокружити одговарајући начин наступања)
 квалитетно и у уговореном року извео радове 
__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 
(навести врсту радова)
 у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, 
односно у вредности од укупно __________________________________ динара са 
ПДВ, а на основу уговора број ____________________________ од
 _________________.
 Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. 
Контакт особа Наручиоца: ______________________________, 
Телефон: _________________
 Датум:                                                                                          Потпис овлашћеног лица Наручиоца
 ___________                                                                            __________________________________ 
                                                                      М.П. 
Образац копирати у потребном броју примерака.
 ОБРАЗАЦ V-9  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Дана ___________________ .2017. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из 
_________________________ извршен је обилазак објекта ради учествовања у поступку јавне набавке 

„ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ОТВОРЕНИХ БАЗЕНА У БЛАЦУ, ПРВА ФАЗА ИЗГРАДЊЕ, ДЕО РАДОВА У ОКВИРУ ПОДФАЗЕ БРОЈ 2“
по позиву за достављање понуда који је Општина Блаце објавила на Порталу јавних набавки  ___________.2017. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________








                           представник Наручиоца 







                                              _____________________________________
VI  МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
„Изградња комплекса отворених базена у Блацу, прва фаза изградње, део радова у оквиру подфазе број 2“
Уговорне стране :

1. Република Србија – Општина Блаце, Блаце, улица Карађорђева број 4, ПИБ 100984785, матични број 07203608, број рачуна 840-91640-09 код Управе за трезор, коју заступа председник општине Зоран Јозић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)  
2. ________________________________________,(назив понуђача), са седиштем у __________________, (седиште, односно пребивалиште), улица и број_____________________, МБ_____________, ПИБ______________, број текућег рачуна________________, код банке________________, кога заступа__________________________, (име, презиме и својство), (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ).

3. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести подизвођача/е или понуђаче из групе понуђача ако понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, односно група понуђача, са свим подацима који се траже за понуђача).


УВОДНИ ДЕО

Уговорне стране констатују да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке радова  број 1.3.3/17-   Изградња комплекса отворених базена у Блацу, прва фаза изградње, део радова у оквиру подфазе број 2.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова на Изградња комплекса отворених базена у Блацу, прва фаза изградње, део радова у оквиру подфазе број 2., у свему према Понуди Извођача број_/_од_/_године, заведеној код Наручиоца под бројем_/_дана_/_године, која је саставни део овог уговора (попуњава наручилац). 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.

 Уговорне стране заједнички утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи ____________динара без ПДВ-а, односно __________  динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број_/_од_/_године (попуњава наручилац).


Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ-а на целокупну вредност Уговора сноси Наручилац као порески дужник.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених околности.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова. Обезбеђење градилишта саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези  Извођача радова и не урачунава се у цену.


НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.


Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши на следећи начин:


По испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним по основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде Извођача, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% уговорене вредности.

Наручилац се обавезује на плаћање ПДВ-а на целокупну вредност Уговора, а по основу сваке испостављене ситуације.


Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,  уз важећу банкарску гаранцију и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ-а.

Наручилац ће своје новчане обавезе извршити уплатом на текући рачун Извођача број_____________________код__________________банке.(попуњава понуђач)
Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права на приговор.   
Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.


Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ___________( минимално 20 а максимално 35 календарских дана календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. (попуњава понуђач)
Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца и Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова: 

-да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу;

· да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту; 
· да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла;
· да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник.

Члан 5.

 
Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Извођач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.
           Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају не утиче на уговорени рок извођења радова.

На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у уговореном року.  

Члан 6.

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и Наручиоца  и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не може продужити без сагласности Наручиоца.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум. 

          Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење уговореног рока, изведе вишак радова до 10% од уговорених количина.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 7.


Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, Наручилац може наплатити уговорну казну умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији.


Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности радова, без ПДВ-а за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности уговорених радова без ПДВ-а.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 8.
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има обавезу: 

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. Уговора,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором;
-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење Уговора;

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;
-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење радова и Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова; 

-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са свим прописаним подацима која табла мора да садржи;

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, по свим временским условима;

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац  ослобађа свих одговорности према државним органима и трећим лицима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;           
-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена;

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту;

-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, који регулишу ову област;

-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца  датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране  Наручиоца;

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – локацији извођења радова и на суседним објектима;


    -да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем.

Члан 9.
Извођач је у обавези да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Уговора достави детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два за Наручиоца и стручни надзор.
Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације градилишта.

Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има обавезу: 

-          да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом  2. и  3. овог  уговора;

-
да присуствује увођењу Извођача у посао; 

-
да учествује у раду Комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем,

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора,  Наручилац  има обавезу: 

-
да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу;

- 
да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту;

-
да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту;

-
да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима;

-
да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. овог  уговора;

-
да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ-а по свим испостављеним ситуацијама;

-
да писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ;

-
да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача;

-
да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља  без одлагања;

-
да учествује у раду Комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем.
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 11.
              Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења  овог уговора преда Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарску гаранцију из става 1. овог  члана. 

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова и у случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење. 

Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова Наручиоцу  преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца , што је услов за оверу окончане ситуације.  

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом. 

.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 12.

 Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања. 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере противпожарне заштите.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана  признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора. 

ГАРАНТНИ РОК

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове износи ______________(најмање 2 (две) године)  рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. (попуњава понуђач)
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 14.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца , отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране наручиоца, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА  

Члан 15.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
Уколико Наручилац, на основу извештаја надзорног органа или на други начин, утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла. 

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Члан 16.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 
МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор  и  Наручиоца.

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Наручиоца. 
Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси Наручилац.
Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.

Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора потписивањем Анекса.

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз писану сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 

           Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавести Наручиоца и достави му писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова.

Наручилац  може раскинути Уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.  

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет Наручиоца.

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и доставио му писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана.

ДОДАТНИ РАДОВИ

Члан 19.
Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести.

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.   

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и Наручиоца.

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора о извођењу додатних радова.

Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором. 

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

Цену извођења додатних радова сноси Наручилац.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН 

И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА
Члан 20.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, обавештава стручни надзор и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о завршетку радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Извођач ће у моменту примопредаје радова Наручиоцу предати радове који су предмет овог уговора.

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор или Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће приступити примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на основу стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из уговорене Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном финансијском обрачуну.

Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 21.
Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према одредбама Закона о облигационим односима.

Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи разлог за раскид уговора. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су обе уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида Уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.


За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 23.

Прилози и саставни део овог уговора су:


-понуда Извођача број_____ од ______.године (уписује наручилац)

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.
Члан 24.

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном достављања банкарске гаранције из члана 11. и полисе осигурања из члана 12. Уговора.

Члан 25.


Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака, по три за сваку уговорну страну.

                      ИЗВОЂАЧ






НАРУЧИЛАЦ

      ___________________________



        ОПШТИНА БЛАЦЕ ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                             Зоран Јозић
                                                                                                                  ____________________________

VII   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се води на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
	                                                ПОНУДУ ДОСТАВИТИ НА АДРЕСУ –

	 ОПШТИНА БЛАЦЕ ,ул. Карађорђа бр.4 , 18420 Блаце, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –  Изградња комплекса отворених базена у Блацу, прва фаза изградње, део радова у оквиру подфазе број 2,  ЈН број.1.3.3/17 -  НЕ ОТВАРАТИ“


Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.05.2017 године до 11,30 часова. Отварање понуда обавиће се 11.05.2017 године у 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
  Понуда мора да садржи:
	Образац бр. V-1- Образац понуде

	Образац бр. V-2- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни

	Образац бр. V-3- Образац трошкова припреме понуде

	Образац бр. V-4- Образац изјаве о независној понуди

	Образац бр. V-5- Образац изјаве у вези члана 75. Став 2. ЗЈН -Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

	Образац бр. V-6- Менично писмо - овлашћење – за озбиљност понуде 

	Образац  бр. V-7 –Списак изведених радова

	Образац  бр. V-8 – Потврда о реализацији уговора

	Образац  бр. V-9– Потврда о обиласку локације

	Образац бр. VI - Модел уговора

	Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део под III у конкурсној документацији)

	Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са попуњеним и овереним меничним овлашћењем-писмом, копијом картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу  –писму као и копијом захтева за регистрацију меница овереног од стране пословне банке понуђача са ОП обрасцима  за исте.

	Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача


Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
Исправка грешке у поднетој понуди

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке дужан је да потпише и овери печатом.

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака из Понуде уочених приликом стручне оцене понуда, узимајући као релевантну јединичну цену.
3. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по партијама.
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ул.Карађорђева бр.4, 18420 Блаце,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова  – Изградња комплекса отворених базена у Блацу, прва фаза изградње, део радова у оквиру подфазе број 2, ЈН бр. 1.3.3/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова  – Изградња комплекса отворених базена у Блацу, прва фаза изградње, део радова у оквиру подфазе број 2. 1.3.3/17  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова  – Изградња комплекса отворених базена у Блацу, прва фаза изградње, део радова у оквиру подфазе број 2. 1.3.3/17 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова  – Изградња комплекса отворених базена у Блацу, прва фаза изградње, део радова у оквиру подфазе број 2, ЈН бр. 1.3.3/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

   

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.
 Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
7.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
 Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Кориснику за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу и Кориснику.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012 i 68/2015). Плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна, који се у текућем месецу испоставља за извршене радове у претходном месецу.. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, плаћање за изведене радове ће се вршити по испоствљеним привременим и окончаној ситуацији-рачунима према стварно изведеним радовима а по јединичним ценама из понуде и у роковима из понуде.
9.2. Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок за извођење предметних радова је минимално 20 а максимално 35  календарских дана.
Рок за извођење радова рачуна се од дана увођења извођача у посао.
Рок за извођење радова може се померити једино из разлога и на начин предвиђен моделом уговора.
9.3. Захтев у погледу квалитета извршења радова 
Сви радови морају бити изведени у складу са важећим законима и подзаконским актима Републике Србије којима се регулише област изградње, заштите животне средине и заштите на раду, а нарочито у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);

Сви материјали који се уграђују морају одговарати SRPS стандардима.

Сви радови који се изводе морају бити изведени у складу са SRPS стандардима.

9.4. Захтев у погледу гарантног рока
 Гарантни рок не може бити краћи од 2 године од датума записнички извршене примопредаје радова. 
9.5. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
9.6 Обилазак локације

Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима задатка, неопходно је да понуђачи о свом трошку изврше обилазак локације у присуству представника инвеститора. 

Наручилац ће организовати обилазак локације, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране Наручиоца на Oбрасцу потврде о обиласку локације. У случају недостављања Обрасца потврде о обиласку локације у саставу Понуде потенцијалног понуђача, овереног од стране Инвеститора, иста ће бити одбијена као неприхватљива.

Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 027/371-138 или електронском поштом на адресу gordana.kitanovic@blace.org.rs. Пријаве морају стићи најмање три дана пре рока за предају понуда. О термину за обилазак локације заинтересовани понуђач  ће бити обавештен у року од 24 часа од пријема пријаве, на исти начин како је доставио пријаву.
Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у договорено време дођу у канцеларије Oпштине Блаце, Карађорђева број 4, 18420 Блаце.   

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви пратећи трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, УКОЛИКО ИСТО НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВА; 
Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, односно бланко сопствену меницу, која мoра бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено, попуњено и оверено менично писмо – овлашћење за корисника бланко менице,  са назначеним износом у висини од 10% од понуђеног износа (без ПДВ-а). 
Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију, копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу са ОП обрасцима за исте.

Оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности уговора и са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. Гаранција мора гласити на Општину Блаце и мора бити безусловна и платива на први позив без приговора. 

Оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5 % од вредности уговора и са роком важности 30 дана  дужим од уговореног гарантног рока. Гаранција мора гласити на Општину Блаце и  мора бити безусловна и платива на први позив без приговора 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: улица Карађорђева бр.4, Блаце  електронске поште на e-mail oublace@blace.org.rs или факсом на број: 027/371-138 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.3.3/17.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
13. ОБАВЕШТЕЊЕ О  НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ
У предметној набавци су објављени графички прилози.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (Образац изјаве из поглавља V-5).

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на мејл: blace@blace.org.rs ou 
сваког радног дана (понедељак – петак), од 7: 00 до 15:00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Такса за подношење захтева за заштиту права износи 120.000,00 динара сагласно члану 156. став 1. тачка 1) ЗЈН.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, или одлуке о обустави поступка, као и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Народна банка Србије; јавна набавка у отвореном поступку бр. 1.3.14./16;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
 Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
VIII -ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
[image: image1.jpg]KN =0, 00
KDC -0.60

1.50Vs

S——————+0%> 0110

78.0

O
o = cm
T ™M
: ; ‘
. . —3,10
dr _—— == o = — o — E == d
I ‘ I
il RO?2 RO1
|
|
| OPREMA !
|
| BAZE
ik
| - n3.40 k.p
| 01210 I
i 2 0 kW 01214 01214 i
| ) B3b/400 5.5kKW, 5.5 kW, |
Yokw, 230/400 VP 2 B3b/400 v |
I ontroller PR)/400 01210 sLDN70
( :_' ’ : ’ loal Bt | ’ i B ’ ' ' 0.5%> @ <0.3% DN140-0-3% _DN140@ ) [ C
| o DN110 75 DN110 o110 o 0110 02110 |
I 2. b1l o | A =il e I
2w, ;2 N ax h =
If - 23000V PS5 0 0 Q - i =
l = 2 5 F1 F2 : o o
DN75 I DN75 o F4 = F3 2 o —
o : =4 21512\ |4 Lasn\||z 2|z g s 21518\ 5 o 21518 [ S
I .- F||| <F & .ﬁ | ‘ﬁ | = 2 E E : L;J
' s 8 52| St § o 045 kW, 230 3 ! ! — |
' z | gl el e o < k6 | = 5 5o
| = 3 75 Z “a 00k s o175 al |
l 5 Tl B Gt SIS - <0.5% Ji ol
| % " DN110 1 - 140 .3 EN
N (= g L I I - d = = *
b —: — M B Bl = E K b
: = A DN200 % L] . [ ux
) (ventilacja) -
i ventilacija (ventilacija) |1 IJ— i} kanalska acid sy
2 2 ka(nalska ) kanalska i 0.90 rodfxdOem kar(:;fgﬁgacua)
E < resdtigfOcm resdtigfOcm & 310 k " restfigtOcm
= = . P
- a3.10 k.p. Ae S 22 g
w < ° 7 P g
- o £O i) A 1000
8x : = K <o i kanalski
p < KDC -1.00 kanalski bt Sl =
diznahddfebhasazna | — 700 - iz cm
12.00 Us 13.50 Us 25.50 s poRiBem = T poRRHR
- 1,0%> 1,0%> 1,0%> a .
0160 200 0250 oli .
Syers D) Pellv ne 005 KDC -1.00 KDC -0.95
dizna za ke gy -~
dovod04045 ¥ — L — . - -+ . : . . a
vazduha DT = 1) DN160 H \LT =
: 9°\°\@ :_) 1 3x DN140 T = T3x DNI40 HTH
7.50 /s 9.00 I/s 10.50 Us ) DN16 1,0%> To% =
1,0% > ©160 1.09 a160 1.09 3160 ) 250 25.56 I/s 2200 1.00 Q00 1 m 1 I 1 109 3200 3200
JAl HoH BN B =[] 1t Rt Rt At R —t ShE
3 o3 == o200 ;0% =
27 % e Rt 2| g ~do = - — < Al
> o alls = =] gl||= S| 1= .
21 O —— als =< 5 ‘|z kota -1.80 - |- <
- o KD =
g kota -1.20 & K 2 R I - 5 S RS
A - 2 . A S /A
- o S" § ﬁ
05490 o TP M 05490 d 1.50 =
L Z Lestve @
estve = Y pDNso NaX;
s 2l 1.40 1.40 1.40 1.40
Al - Al - 311
Sl T
0.40 0.15 0.15 21|12 : - o
DN50 DN50 o DN50 7 - allle Lestve | g By
b— k= =] 3 et %30
| ) -8 g alz 5 © a8 -
g podvodni reflgktor = S o) 2 - - £R2 ) "0
E3S 12v/27W -21626 =8 g A ‘ S 3 3 ES
g vy —_
S A E ht '—7% oz g vazduha
IV S » % -+ » ¢ s
<) = | S - = /;o' 2 7
— Sz ln% E% g'_' /; En
= %m E At = g
15x dizna - oflo
podna20140 oA & 150 z 1.40 300 1.40 " 3 " 3 " 140 300 1.40 4 150
= —_ ; X r # L L
2.75 0.30 270 0.30 255 0.40 5 k4 1]
@ , DN75 o DNIL0 DN110 DN110 NI A '5 dilg =
" 2.84Us 5681s : 8521s 10.43[1 il | ok < =
Lal
redetka . ZI -
prelii@s g 5 A
kanala = S resetka
= prelivid S
=g 5 o= kanala N
3 gz g \ X ©
23 z =7 2
= =) <
A - o - 1.40 1.40 1.40 N
<+ %E E 2 4 E . 1.40 E
g e All- I podvodni reflektor dvodni reflekt A
12v/27W -21626 ; =3 ggvygﬂ?vl r;lgzgr §
— = = Allle Alll= \ =
$ DN50 DN50 o DN50 2|2 &2 -
0.40 0.40 E Alls A =
= = ]
B2 217 g~
A a 2 §
- ¢ DN50 1)
S 50% x & &
=9 150 ¥ 300 ¥ 300 300 150 é " é 1.50
= —s0 Iél o
o P AR 140 1.40 1.40 1.40 -
SINNE L 38x dizna - g
3000s NG g g podna20140 5
1,0%> =S 2
orte 4 BAZEN ZA NEPLIVACE [ .
p =
' dim 12x18m 3 2|11 = )
-+ ] A
A g LEGENDA:
podvodni reflektor —
12v/11W -21626 —
o PROSTORIJA
DN50 1 ZA
— | SMESTAJ
é } 1.40 1.40 1.40 1.40 ¢‘ ; 2 BRRENIE
BAZENA
o =lls 3 BAZEN
S = < AE = 9.2
oL 6 s 8 a ROMPENZACIONI
23 4 ” s REZERVOAR
(=)
=) =
a 5 gﬁ%’lﬁ@NZACIONI
DN50 A ZERVOAR
Eh < RS §
- + % E 3.00 = a1
Zl|= DN50 DN50 s
Ul i d Alfl e 1.40 1.40 1.40 1.40 VOD
aznl deo E =1k NE
(=]
wy
- ) =~ |||
podvodni reflektor kOta O . 8 O podvodni reflektor off & Z IS BENU
12v/1IW -21626 gl = a
12v/1IW -21626 - . BAZENA
= 9 “ll = g| Jetetka PRELIVNOG
T T =@ =+ podvodni reflektor @ preligs
= KANALA
=3 g 12v/27W -21626 kanala
L L AN
o= o=
¥ v g & S
L T - - DN50 DN50 Q
wy
z e =
7 i allZ -
y Kol Ilj/ g
e e 1 A
3.00 Us 4.50 s ®©
12 x dizna - 360 3
podna20140 R ’ 4
% /// 720 _DNI110 ! _ OSNOVA
5% ; 32
S 8.521/s =M% kOta - 1 40 @ BAIZ:ﬁNA
\Y
< Q)\\% KN =0, 00 z 1
o + b
S, S 2 A REME
podvodni reflektor / N " KDC .60 OP
/ ) ) podvodni reflektori e
podvodni reflektori Tov/1IW -21626 I
12v/11W -21626 -
DN50 DN50
DN50 Ve INVESTITOR: SO BLACE
reSetka INEENIERING OBJEKAT I MESTO GRADNJE:
preliviéi k t 1 O O Rafla el 1410 KOMLEKS BAZENA
kanala Ota -1. wkibeeing@emileon|  kp 6371/1 KO Blace
[Vrsta tehnicke dokumetacije : PZI
PN Y
| Odgovomi projektant:  [Naziv delaprojekta : 7 - projekat opreme bazena
o . D ugan Markovit, adi PRIKAZ: OSNOVA BAZENA I OPREME
" Q‘.Q“ 0% LT — 1.00 [ (7o [ATRE LHO e e iotpis}:d e OPREMA ZA FILTRIRANJE I KONDICIONIRANJE VODE
1,0%> @110
KN =+0, 00 1501 o [RazMERA: DATUM:  |brlista: br crteza :
KDC -0.60 1:50 23.10.2015. 04





[image: image2.jpg]MANJI REKREATIVNI BAZEN
A=314 m?, h=0.3m i h=1.2 m, V=295 m?

Y

) NI e Sl
i i) i) T
N 2110-2250 1,0%._
BTG B 2110 -
@160 @160 =
El_E = praznjenje bazena pumpom P )
=)
©
= <:| Dovod vode,
Y
doziranje hlora — L > p >
© ).
2 EI - re)
regulacija pH 2 8 j
g @110 - % | 7 —rxF
= 3 %
Q 3 “\; <2110 A\
o o
= = P Y o Y v
2 5 = 2 2 =
Q XFV6 |& FV6 |5 ™ @50 A
\ - o
I Y @ Y r = . . .
@11’ - ompenzacioni
U =k e A q - mlE rezervoar
_® [\ e s v~ 169.92 m®
[ = 2110y Vicorisna™ 86.4m°
/9 ‘ FV2 FV3 OINGE Y 2160
‘ | 160 FVZ,
| | L e @75
natrijum hipohlorit pH korekcija flokulant

680 ©

VUK
INZENJERING

Ratka Pavlovica 14/10
Prokplj
vukinzenjering@gmail. com

[INVESTITOR: SO BLACE

[OBJEKAT IMESTO GRADNJE:

KOMLEKS BAZENA
kp 6371/1 KO Blace

[Vrsta tehnicke dokumetasije -

Potpis:

Qeoetionic

BAZENA 192x12m

PZI1
Odgovomi projekiant: [ Naziv dela projekta : 7 - projekat opreme bazena
Dutan Matkovic il grading. | PRIKAZ: TEHNOLOSKA SEMA

OPREMA ZA FILTRIRANJE I KONDICIONIRANIE VODE

RAZMERA DATUM brlista :
23.10.2015.

brcrteza :

02





Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица


								  ___________________________


М.П.











	Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку бр1.3.3/17
	 1/ 51



