ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
Стручни надзор за радове на објектима високоградње
1.ОПИС УСЛУГЕ: Стручни надзор за радове на изградњи зграде гардеробе и фитнес центра  у склопу прве фазе изградње комплекса отворених базена у Блацу
2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ СТРУЧНОГ НАДЗОРА:
Радови за које је предвиђено вршење стручног надзора подразумевају део радова на изградњи зграде за гардеробе и фитнес центар у оквиру комплекса отворених базена у Блацу на кп 6371/1 КО Блаце. За објекат као целину (комплекс отворених базена) је издато решење о грађевинској дозволи број  III-02-351-613/15 од 16.10.2015.године и решење којим је продужено решење о грађевинској дозволи број РOP-BLA-29527-GR-1/2020 , III-02-351-410/20 од 22.01.2021.год. Спратност објекта је П ( приземље). Габарит објекта је 12,14 х 32,18м.

Стручни надзор обухваћен овом набавком вршиће се за грађевинске и грађевинско-занатске радове (зидарски радови, бетонски радови, армирачки радови, тесарски радови на крову, кровопокривачки радови и лимарски радови).

Радови на изградњи зграде су започети 1.11.2022.године по Уговору о набавци радова број III-400-2108/2022 од 27.9.2022.год. и изводили су се до 30.12.2022 када су обустављени. 
За потребе наставка извођења радова неопходно је ангажовање новог стручног надзора. 
Тачан обим изведених и преосталих радова у односу на уговорене није утврђен, нити је било 

што понуђач треба имати у виду приликом подношења понуде. 
3.КВАЛИТЕТ
Услуга се обавља у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон ,9/2020 и 52/2021)

 И Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора (''Сл.гласник РС'' бр.22/2015 и 24/2017)

4.КОЛИЧИНА И ОПИС 
Од вршиоца стручног надзора се очекује свакодневно присуство на градилишту, што понуђач треба да узме у обзир приликом формирања цене.

5.НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

За све уграђене материјале, извођач радова је у обавези да достави одговарајуће доказе о квалитету којима доказује да квалитет уграђеног материјала одговара захтеваном квалитету.

За све изведене радове, извођач радова је у обавези да достави извештаје о испитивању  израђене од стране овлашћене организације, којим доказује да је изведени квалитет радова одговара захтеваном квалитету. 

6.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ
Рок за извршење услуге је у складу са роком за извођење радова .
Очековани рок за извођење радова износи до 30 календарских дана.  
