Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА БЛАЦЕ

Ул.Карађорђева бр.4

Број: III-400-1526/19-2
Датум: 15.08.2019.године

Интернет страница наручиоца:

www.blace.org.rs

Б л а ц е
На основу члана 55. став 1. тачка 12), члана 57. и 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15), објављујемо
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
За јавну набавку мале вредности

 Набавка услуге – Израда елабората о зонама санитарне заштите акумулације „Придворица“   
Број из Плана јавних набавки : 1.2.11/19
	Назив Наручиоца:
	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

	Адреса Наручиоца:
	Блаце, улица Карађорђева, број 4, 18420 Блаце

	Интернет страница Наручиоца
	www.blace.org.rs

	Врста Наручиоца:
	Градска и општинска управа

	Врста поступка јавне

набавке:
	Јавна набавка мале вредности

	Врста предмета:
	Услуга

	Опис предмета набавке,

назив и ознака из општег

речника набавке:
	  Израда елабората о зонама санитарне заштите акумулације „Придворица“   
О  ОРН:   71330000-Разне инжењерске услуге

	Првобитност вредност уговора:
	   270.000,00  динара без ПДВ-а

	Измењена вредност уговора:
	   270.000,00  динара без ПДВ-а

	Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
	 Извршилац услуге је упутио Захтев Наручиоцу, број 956 од 08.08.2019.године у коме се тражи продужење рока за извршење услуге. У поменутом Захтеву се наводи да се према Закону о водама и Правилнику о одређивању и одржавању зона санитарне заштите, као и Препоруке Комисије за одређивање зона санитарне заштите, микробиолошка и радиолошка анализа сирових вода са изворишта, морају спровести  у оквиру једне хидролошке године и у контрастним годишњим добима а имајући у виду да је прво узорковање и анализа воде извршено 07.05.2019.године, неопходно је сачекати септембар 2019.године, када ће бити извршено друго узорковање. У истом Захтеву се наводи да ће елаборат бити завршен и предат током октобра месеца 2019.године.

Због свега горе наведеног, мења се члан 5. Уговора, и након измене гласи:
            „ Рок за извршење услуге  је најкасније до 31.октобра 2019.године.
извод из одговарајућег прописа у којем се налази основ за измене:

-Члан 133.Закона о облигационим односима („Сл.лист СФРЈ“,бр.29/78,39/85,45/89-одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“,бр.31/93 и „Сл.лист СЦГ“,бр.1/2003-Уставна повеља):

1)Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

4)Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене;
-Конкурсна документација-Модел Уговора, члан 11.;
-Члан 11.Уговора о набавци услуге;

	Остале информације:
	  /



