ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
за набавку услуге координатора за безбедност и здравља на раду 
1.ОПИС УСЛУГЕ

Услуга координатора зе безбедност и здравље на раду 

2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА/РАДОВА  КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ УСЛУГЕ
	Редни број
	1.

	Назив 
	Санација родне куће и уређење простора око куће Рада Драинца

	Локација
	КП 261 КО Трбуње

	Намена
	Стамбени објекат (спомен кућа)

	Опис радова
	-радови на санацији спомен куће у површини од 30,22 м2 

-радови на изградњи помоћног објекта  у површини од 25м2

	Одобрење за извођење радова
	Решење о одобрењу број ROP-BLA-30666-ISAW-1/2022 и
Решење о одобрењу број ROP-BLA-36401-ISAW-1/2022

	Планирани рок за извођење радова
	40 календарских дана од дана увођења у посао

	Предвиђена је израда ППМ
	да


	Редни број
	2.

	Назив 
	Припремни радови на изградњи ППОВ Блаце

	Локација
	КП 1690 КО Блаце

	Намена
	Постројење за пречишћавање отпадних вода

	Опис радова
	-радови на рушењеу постојећих објеката

-радови ан насипању терена

-радови на ограђивању локације

	Одобрење за извођење радова
	Грађевинска дозвола број ROP-BLA-35861-CPI-1/2022 

	Планирани рок за извођење радова
	60 календарских дана од дана увођења у посао

	Предвиђена је израда ППМ
	не


	Редни број
	3.

	Назив 
	Изградња зграде за гардеробе и фитнес у склопу прве фазе изградње комплекса отворених базена у Блацу

	Локација
	КП 6371/1 КО Блаце

	Намена
	базен

	Опис радова
	-грађевински и грађевинско занатски радови на изградњи објекта у површини од 390м2 

	Одобрење за извођење радова
	решење о грађевинској дозволи број  III-02-351-613/15 од 16.10.2015.године и решење којим је продужено решење о грађевинској дозволи број РOP-BLA-29527-GR-1/2020 , III-02-351-410/20 од 22.01.2021.год.

	Планирани рок за извођење радова
	60 календарских дана од дана увођења у посао

	Предвиђена је израда ППМ
	да


3.КВАЛИТЕТ

Услуга се обавља у складу са:

-Законом о безбедности и здрављу на раду (''Сл.гласник РС'' бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др закон)

-Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним  градилиштима (''Сл.гласник РС' бр.14/2009, 95/2010 и 98/2018)

4.КОЛИЧИНА И ОПИС

Услуга подразумева:

1.услугу координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања: израду Плана превентивних мера. План се израђује у три примерка у штампаном облику и једном примерку у .pdf формату.

2.услугу координатора за безбедност и здравље на раду  у фази извођења радова. 
5.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ
Рок за израду Плана превентивних мера је 5 календарских дана од дана закључења уговора

Рок за услугу координатора зе безбедност у фази извођења радова се рачуна посебно за сваку од уговорених позиција и у складу је са роком који је дефинисан уговором о извођењу радова. У случају продужетка рока за извођење радова, продужиће се и рок за извршење услуге, при чему ће накнада за услугу бити сразмерно увећана.
