ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
за набавку услуге координатора за безбедност и здравља на раду за радове на
реконструкцији дела општинског пута број 6
Услуга се обавља у складу са:
-Законом о безбедности и здрављу на раду (''Сл.гласник РС'' бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др закон)
-Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним  градилиштима (''Сл.гласник РС' бр.14/2009, 95/2010 и 98/2018)

Услуга се односи на радове за које је:

1.Издато одобрење за извођење радова број ROP-BLA-2422-ISAW-1/2022(III-02-351-184/22 од 31.01.2022) чији је саставни део Идејни пројекат  који је израдио Биро за пројектовање и инжењеринг „Hydro Code“ из Крушевца, ул. Газиместанска бр. 28/4 а који се састоји од Главне свеске бр. 27-01/22-0,  Пројекта саобраћајнице бр. 27-01/22-ПС и  Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације 27-01/22-СС. 
2.Закључен  уговор о извођењу радова између Републике Србије-Министарства привреде, Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 20 (Наручилац), Општине Блаце, Блаце, ул. Карађорђева бр.4 (Инвеститор ) и Савић Младен пр, Радња за трговину на велико и мало, превоз и грађевинске радове Савић-транс, Блаце, ул. Краља Петра I бр. 119 (Извођач, носилац посла у групи понуђача) бројем II-400-1217/22 од 31.05.2021.код Инвеститора. (Уговорена вредност радова износи 27.567.869,31 динара без ПДВ-а односно 33.081.443,17 динара са ПДВ-ом.)

3. израђен  Пројекат за извођење од стране Бироа за пројектовање и инжењеринг „Hydro Code“ из Крушевца, ул. Газиместанска бр. 28/4 а који се састоји од Главне свеске бр. 31-01/22-0,  Пројекта саобраћајнице бр. 31-01/22-ПС и  Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације бр.31-01/22-СС.

Услуга подразумева:

1.услугу координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања: израду Плана превентивних мера. План се израђује за све радове предвиђене одобрењем за извођење радова (све три деонице у укупној дужини од 2.800м). План се израђује у три примерка у штампаном облику и једном примерку у .pdf формату.

2.услугу координатора за безбедност и здравље на раду  у фази извођења радова: односни се само на радове у оквиру фазе 2 извођење радова (1.506,16м) за коју је закључен уговор о извођењу.
Техничке карактеристике објекта: 
-Општински пут број 6, деоница од државног пута до Драгушке реке

-катастарске парцеле: део катастарске парцеле број 873 КО Криваја , део кат парцеле 3676 КО Криваја и кат.парцела бр. 5235 КО Горња Драгуша, 
- коловоз: 5.00м са две саобраћајне траке ширине 2,50м и са обостраним банкинама ширине 0,50м. једнострани пад коловоза , 
Услови за учешће у набавци.
Поред других (општих) услова за учешће понуђач треба :


1.Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има запослене:

1.За координатора за израду пројекта лице које има: 
1) стечено високо образовање одговарајуће струке на нивоу еквивалентном академским студијама односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ, у области: архитектуре, грађевинског инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства, машинског инжењерства или саобраћајног инжењерства; 
2) лиценцу за одговорног пројектанта у складу са прописима о планирању и изградњи 
3) положен стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта у складу са овом уредбом. 
2.За координатора за извођење радова лице које има: 
1) стечено високо образовање одговарајуће струке на нивоу еквивалентном академским студијама односно струковним студијама обима од најмање 240 ЕСПБ,  у области: архитектуре, грађевинског инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства, инжењерства заштите животне средине и заштите на раду, машинског инжењерства или саобраћајног инжењерства;
2) положен стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова у складу са

уредбом и

3) најмање три године радног искуства на:

(1) пословима изградње објеката или

(2) пословима безбедности и здравља на раду код извођача радова.

Запослени код извођача радова не може бити одређен за координатора за извођење радова.
Рок за израду Плана превентивних мера је 5 календарских дана.
Рок за вршење услуге координатора за безбедност у фази извођења је у складу са роком за извођење радова и износи 45 календарских дана.

Као обавезан прилог уз понуду, достављају се копије ИКС лиценци и уверење о стручном испиту .
