ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ

ТЕХНИЧКA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОП18

- ВРСТА УСЛУГЕ

Услуга техничког пројектовања у грађевинарству за послове нискоградње.

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Техничка документација се израђује у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09,  81/09, 64/10,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/21) Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (''Сл.гласник РС'' бр.73/19), и другим подзаконским актима  овог закона.

- КОЛИЧИНА И ОПИС

Објекат :	деоница општинског пута ОП18

Врста радова:	реконструкција

Локација:	Траса  иде катастарском парцелом број 3047 КО Пребреза (од раскрснице са путем на КП бр.2600 КО Пребреза до раскрснице са некатегорисним путема на КП бр. 813 КО Пребреза )

Опис :	Потребно је предвидети све неопходне радове на реконструкцији општинског пута у дужини од око 2400м .

Техничка документација се састоји од:

1.ИДП-Идејни пројекат;

2.ПЗИ-Пројекат за извођење

Катастарско-топографску подогу за пројектовање ће обезбедити Наручилац.

Геолошки елаборат ће обезбедити Наручилац.

Техничка документација садржи главну свеску и пројекте који се израђују у деловима, према областима, односно садржају и то према следећем редоследу:

0-главна свеска

2-пројекат саобраћајнице

8-пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације

Пројекат реконструкције прикључка на државни пут није део овог пројекта.

Сви пројекти се израђује у најмање једном примерку у електронском облику (у .pdf и .dwg формату) и потписују електронски  у складу са законом.

ПЗИ се штампа и доставља Наручиоцу у три примерка. Графички прилози треба да буду у одговарајућој размери и штампани у боји на квалитетном папиру.

4.     РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Рок за извршење услуге је у складу са понуђеним роком и не може бити дужи од 30 календарских дана од дана закључења уговора.

У рок за извршење услуге рачуна се само време које је Извршиоцу потребно за израду техничке документације а не рачуна се време које је Наручиоцу потребно за прибављање одобрења за извођење радова.