АКЦИОНИ	ПЛАН	ЗА	РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТРАТЕГИЈЕ	БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2025. ДО 2030. ГОДИНЕ

Стратегијом безбедности саобраћаја oпштине Блаце за период од 2025. до 2030. године дефинисана је обавеза општине да усвоји Акциони план за реализацију Стратегије безбедности саобраћаја (у даљем тексту: Акциони план). Акциони план ће детаљно разложити све циљеве дефинисане Стратегијом и пружити јасне смернице за њено спровођење. Акциони план садржи конкретне мере и активности при чему је свака од њих описана кроз, носиоце активности, период реализације, индикаторе успешности реализације, извори финансирања и оквирну процену трошкова за сваку појединачну ставку.

Стратегија представља кровни стратешки документ безбедности саобраћаја који има за циљ да прикаже постојеће стање, укаже на препознате проблеме и пружи смернице за ефикасно решавање тих проблема. Стратегија пружа осврт на кључне проблеме, области деловања и циљне групе које треба обухватити, како би се досегли дефинисани циљеви. Стратегија је указала на финансијску основу за спровођење мера и активности безбедности саобраћаја, дала смернице о начинима и алатима које треба користити како би се пратила ефикасност реализованих мера и постојећи ниво безбедности саобраћаја.

Циљеви Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце, за период од 2025. до 2030. године су:

- одржавање тренда „0“ погинуле деце у саобраћају и саобраћај без тешко повређене деце у 2030. години са задржавањем тренда,

- да нема погинулих лица на путевима општине Блаце у 2030. години,

- да се преполови број тешко и лако повређених у саобраћајним незгодама на путевима у општини Блаце у 2030. години у односу на 2019. годину,

- да се преполове укупни, годишњи друштвено - економски трошкови саобраћајних незгода у 2030. години, у односу на 2019. годину.

За остварење дефинисаних циљева потребно је реализовати мере и активности које су сврстане у пет кључних области рада (пет стубова):

- систем управљања безбедности саобраћаја;

- безбедни путеви;

- безбедна возила;

- безбедни учесници у саобраћају и

- активности након саобраћајне незгоде.

Кључ за успех у остваривању Стратегије је координација и кооперација свих субјеката безбедности саобраћаја на нивоу општине, уз интензивну и ефикасну сарадњу са националним институцијама безбедности саобраћаја.

Стратегија и пратећи Акциони план инсистирају на заједничком раду свих институција, локалне заједнице, привредног сектора, образовног сектора, средстава информисања и других како би се осигурало ефикасно успостављање и унапређивање система управљања безбедношћу саобраћаја.

На основу захтева Радне групе за израду Стратегије безбедности саобраћаја oпштине Блаце са акционим планом за период од 2025. до 2030. године (одређене Решењем број II-02-522/25 од 12.03.2025. године), Акциони план је конципиран тако да послужи као основ за израду Предлога Програма за рад Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце за период од 2025. до 2030. године. То значи да је у наредне 6 (шест) године дефинисано да се 3.000.000,00 динара по години, односно око 18.000.000,00 динара за укупан шестогодишњи период, распореди на 5 (пет) области рада које су одређене у складу са моделом добијеним од Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије, и то:

- унапређење саобраћајне инфраструктуре,

- рад Тела,

- унапређење саобраћајног образовања и васпитања,

- превентивно- промотиве активности из области безбедности саобраћаја и

- научно- истражвачки рад у области безбедности саобраћаја.

Напомињемо да је, имајући у виду горене наведени захтев, дошло до диспропорције средстава између мера и активности које су сврстане у пет стубова безбедности саобраћаја.

Акционим планом и предлозима Програма за шест година реализације Стретагије предвиђене су конкретне активности које ће се предузимати ради обезбеђења услова како би се циљеви и мере Стратегије реализовали. Њиме су одређени носиоци и партнери за спровођење тих активности, као и рокови и средства за њихово спровођење.

Пет стубова безбедности саобраћаја према којима су систематизоване мере и активности за унапређење безбедности саобраћаја су:

Стуб 1. Систем управљања

безбедности саобраћаја

Стуб 1. Систем управљања

безбедности саобраћаја

Стуб 2. Безбедни путеви

Стуб 2. Безбедни путеви

Стуб 3. Безбедна возила

Стуб 3. Безбедна возила

Стуб 4. Безбедни учесници у саобраћају

Стуб 4. Безбедни учесници у саобраћају

Стуб 5. Активности након саобраћајне незгоде

Стуб 5. Активности након саобраћајне незгоде

У Акционом плану и у оквиру предлога Програма за сваку активност су препознати носиоци, као и институције, односно организације уз чију сарадњу је очекивана реализација конкретне активности.

У даљем делу овог документа приказан је Акциони план за реализацију Стратегије безбедности саобраћаја општине Блаце за период од 2025. до 2030. године, који је употпуности усаглашен са планираним активностима по областима рада из предлога Програма за рад Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце за период од 2025. до 2030. године на основу захтева .

| СТУБ 1. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Активност | Година реализације | Индикатор успешност и | Носилац активности | Сарадња | Извор финансир ања | Буџет од наплаћених казни |
| Циљ 1. Унапређење стратешког оквира безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Материјали и | 2025/ | Количина | Општина | Тело за | НК | 100.000,00 |
| 1 | техничка средства за | 2026/2027/202 | материјал | Блаце, Тело | координациј |  | (2025) |
|  | реализацију седница | 8/ | а и | за | у послова |  | 100.000,00 |
|  | Тела | 2029/2030 | техничких средстава | координациј у послова | безбедности саобраћаја |  | (2026) 100.000,00 |
|  |  |  |  | безбедности | на путевима |  | (2027) |
|  |  |  |  | саобраћаја | општине |  | 100.000,00 |
|  |  |  |  | на путевима | Блаце |  | (2028) |
|  |  |  |  | општине |  |  | 100.000,00 |
|  |  |  |  | Блаце |  |  | (2029) |
|  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | (2030) |
| 1.1. | Трошкови учешћа | 2025/ | Број | Општина | Тело за | НК | 100.000,00 |
| 2 | чланова Тела на стручним скуповима | 2026/2027/202 8/ 2029/2030 | учешћа на стручним скуповима | Блаце, Тело за координациј | координациј у послова безбедности |  | (2025) 100.000,00 (2026) |
|  |  |  |  | у послова | саобраћаја |  | 100.000,00 |
|  |  |  |  | безбедности | на путевима |  | (2027) |
|  |  |  |  | саобраћаја | општине |  | 100.000,00 |
|  |  |  |  | на путевима | Блаце |  | (2028) |
|  |  |  |  | општине |  |  | 100.000,00 |
|  |  |  |  | Блаце |  |  | (2029) |
|  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | (2030) |
| 1.1. | Усаглашавање/Ревизи | 2026 | Израђена | Општина | Сви субјекти | НК | 250.000,00 |
| 3 | ја Стратегије и |  | Ревизија | Блаце, Тело | обухваћени |  |  |
|  | Акционог плана са |  |  | за | стратегијом |  |  |
|  | новим Акционим |  |  | координациј |  |  |  |
|  | планом безбедности |  |  | у послова |  |  |  |
|  | саобраћаја Републике |  |  | безбедности |  |  |  |
|  | Србије |  |  | саобраћаја |  |  |  |
|  |  |  |  | на путевима |  |  |  |
|  |  |  |  | општине |  |  |  |
|  |  |  |  | Блаце |  |  |  |
| 1.1. | Израда студије о | 2030 | Израђена | Општина | Сви субјекти | НК | 400.000,00 |
| 4 | утицају спроводених |  | Студија | Блаце, Тело | обухваћени |  |  |
|  | мера из Стратегије |  |  | за | стратегијом |  |  |
|  | безбедности |  |  | координациј |  |  |  |
|  | саобраћаја на ниво |  |  | у послова |  |  |  |
|  | безбедности |  |  | безбедности |  |  |  |
|  | саобраћаја на |  |  | саобраћаја |  |  |  |
|  | територији општине |  |  | на путевима |  |  |  |
|  | Блаце |  |  | општине Блаце |  |  |  |
| Укупна планирана средства за СТУБ 1. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА |  |  |  |  |  |  | 1.850.000,00 |

| СТУБ 2. БЕЗБЕДНИ ПУТЕВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Активност | Година реализације | Индикатор успешности | Носилац активности | Сарадња | Извор финанс ирања | Буџет од наплаћених казни |
| Циљ 1. Унапређење саобраћајног система и саобраћајне инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Израда саобраћајно техничих пројеката за формирање безбедних коридора за кретање деце у зонама школа | 2025 | Реализован пројекат | Општина Блаце, Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце, Основне школе | Сви заинтересов ани субјекти безбедности саобраћаја | НК | 200.000,00 |
| 2.1.2 | Имплементација мера из пројеката за формирање безбедних коридора за кретање деце у зонама школа | 2025 | Имплементир ане мере | Општина Блаце, Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце, Основне школе | Сви заинтересов ани субјекти безбедности саобраћаја | НК | 1.000.000,00 |
| 2.1.3 | Мапирање ризика, идентификација и рангирање опасних места за општинске путеве и улице | 2025 | Реализован пројекат | Општина Блаце, Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Управљач пута | НК | 550.000,00 |
| 2.1.4 | Анализа стања безбедности пешака на територији општине Блаце | 2027 |  | Општина Блаце, Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Сви заинтересов ани субјекти | НК | 400.000,00 |
| 2.1.5 | Извођење радова на побољшању ризичних места и опасних деоница - радови на унапређењу саобраћајне инфраструктуре (санација/рехабили тација тротоара у зонама школа) | 2027 | Количина изведених радова | Општина Блаце, Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Управљач пута | НК | 1.000.000,00 |
| 2.1.6 | Пројектна документација за спровођење саобраћајно- техничких мера у циљу повећања безбедности пешака у саобраћају | 2028 | Број урађених пројеката | Општина Блаце, Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Управљач пута | НК | 150.000,00 |
| 2.1.7 | Спровођење саобраћајно- техничких мера у циљу повећања | 2028 | Количина изведених радова | Општина Блаце, Тело за координацију послова | Управљач пута | НК | 1.050.000,00 |

| СТУБ 2. БЕЗБЕДНИ ПУТЕВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | безбедности пешака у саобраћају |  |  | безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце |  |  |  |
| 2.1.8 | Пројектна документација за постављање брзинских дисплеја у зонама школа и на локацијама са појачаним пешачким токовима | 2029 | Број урађених пројеката | Општина Блаце, Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Управљач пута | НК | 250.000,00 |
| 2.1.9 | Извођење/постављ ање брзинских дисплеја у зонама школа и на локацијама са појачаним пешачким токовима – I фаза | 2029 | Број постављених дисплеја | Општина Блаце, Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Управљач пута | НК | 950.000,00 |
| 2.1.10 | Пројектна документација за унапређење саобраћајне инфраструктуре | 2030 | Број урађених пројеката | Општина Блаце, Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Управљач пута | НК | 150.000,00 |
| 2.1.11 | Извођење/постављ ање брзинских дисплеја у зонама школа и на локацијама са појачаним пешачким токовима – II фаза | 2030 | Број постављених дисплеја | Општина Блаце, Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Управљач пута | НК | 1.050.000,00 |
| 2.1.12 | Набавка и израда саобраћајног полигона за обуку деце за безбедно учешће у саобраћају | 2026 | Број полигона | Општина Блаце, Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Основне школе | НК | 300.000,00 |

| СТУБ 2. БЕЗБЕДНИ ПУТЕВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Активност | Година реализације | Индикатор успешности | Носилац активности | Сарадња | Извор финанс ирања | Буџет од наплаћених казни |
| Циљ 2. Спровођење савремених техника за управљање безбедношћу путне мреже |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Израда саобраћајно техничих пројеката за санацију опасних места - "црних тачака" | 2026 | Реализован пројекат | Општина Блаце, Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Управљач пута | НК | 200.000,00 |
| 2.2.2 | Имплементација мера из пројеката за санацију опасних места - "црних тачака" | 2026 | Имплементир ане мере | Општина Блаце, Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Управљач пута | НК | 1.000.000,00 |
| 2.2.3 | Спровођење независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима за општинске путеве и улице | 2026/2027/ 2028 | Број урађених оцена | Општина Блаце, Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Управљач пута | НК | 300.000,00 (2026) 200.000,00 (2027) 200.000,00 (2028) |
| 2.2.4 | Израда пројекта дигиталног катастра саобраћајне сигнализације на улицама општине Блаце – I фаза | 2028 | Израда пројекта | Општина Блаце, Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Управљач пута | НК | 700.000,00 |
| 2.2.5 | Израда пројекта дигиталног катастра саобраћајне сигнализације на улицама општине Блаце – II фаза | 2029 | Израда пројекта | Општина Блаце, Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Управљач пута | НК | 600.000,00 |

| СТУБ 2. БЕЗБЕДНИ ПУТЕВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Активност | Година реализације | Индикатор успешности | Носилац активности | Сарадња | Извор финанс ирања | Буџет од наплаћених казни |
| Циљ 4. Унапређење безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеља |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Израда саобраћајног пројекта за унапређење безбедности саобраћаја на укрштају државног IБ реда и општинског пута за Горњу Драгушу | 2027 | Израда пројеката | Општина Блаце, Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Управљач држаног пута – ЈП Путеви Србије | НК | 200.000,00 |
| Укупна планирана средства за СТУБ 2. БЕЗБЕДНИ ПУТЕВИ |  |  |  |  |  |  | 10.500.000,00 |

| СТУБ 3. БЕЗБЕДНА ВОЗИЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Активност | Година реализације | Индикатор успешности | Носилац активности | Сарадња | Извор финансирања | Буџет од наплаћених казни |
| Циљ 2. Повећање техничке исправности возила и спровођење едукације возача са аспекта безбедности возила |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Акција | 2026/2030 | Број | Општина | Технички | НК | 200.000,00 |
|  | провере техничке |  | прегледаних трактора | Блаце, Тело за | прегледи и удружења |  | (2026) |
|  | исправности |  |  | координацију | пољопривредника |  | 150.000,00 |
|  | трактора |  |  | послова |  |  | (2030) |
|  |  |  |  | безбедности |  |  |  |
|  |  |  |  | саобраћаја на |  |  |  |
|  |  |  |  | путевима |  |  |  |
|  |  |  |  | општине |  |  |  |
|  |  |  |  | Блаце |  |  |  |
| 3.2.2 | Акција “Бесплатан технички преглед за | 2030 | Број прегледаних возила | Општина Блаце, Тело за координацију | Технички прегледи | НК | 200.000,00 |
|  | возила |  |  | послова |  |  |  |
|  | старија од 15 |  |  | безбедности |  |  |  |
|  | година“ |  |  | саобраћаја на |  |  |  |
|  |  |  |  | путевима |  |  |  |
|  |  |  |  | општине |  |  |  |
|  |  |  |  | Блаце |  |  |  |
| Укупна планирана средства за СТУБ 3. БЕЗБЕДНА ВОЗИЛА |  |  |  |  |  |  | 550.000,00 |

| СТУБ 4. БЕЗБЕДНИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Активност | Година реализациј е | Индикатор успешности | Носилац активности | Сарадња | Извор финанси рања | Буџет од наплаћених казни |
| Циљ 1. Унапређење нивоа знања, безбедности рањивих категорија учесника у саобраћају и саобраћајног образовања и васпитања |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Едукације за трактористe | 2025 | Број едукација | Општина Блаце, Тело за координациј у послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Пољопривредн а удружења | НК | 100.000,00 |
| 4.1.2 | Едукација васпитача и учитеља | 2025 | Број едукација | Општина Блаце, Тело за координациј у послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце, Основне школе, Предшколска установа | Основне школе и Предшколска установа | НК | 150.000,00 |
| 4.1.3 | Набавка и подела превентивно – промотивног материјала за децу пешаке и децу возаче бицикала основних школа за безбедно учешће у саобраћају | 2025 | Број подељеног материјала | Општина Блаце, Тело за координациј у послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце, Основне школе | Основне школе | НК | 300.000,00 |
| 4.1.4 | Едукација деце и родитеља за безбедно учешће у саобраћају | 2026 | Број реализовани х едукација | Општина Блаце, Тело за координациј у послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце, Основне школе | Основне школе | НК | 150.000,00 |
| 4.1.7 | Едукација старих лица (65+) за безбедно учешће у саобраћају | 2027/2029 | Број реализовани х едукација | Општина Блаце, Тело за координациј у послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Удружења пензионера | НК | 100.000,00 (2027) 50.000,00 (2029) |
| 4.1.8 | Опремање школа и предшколских установа средствима и опремом за унапређење | 2027 | Набављена опрема | Општина Блаце, Тело за координациј у послова безбедности | Предшколске установе и основне школe | НК | 300.000,00 |

| СТУБ 4. БЕЗБЕДНИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | саобраћајног васпитања |  |  | саобраћаја на путевима општине Блаце |  |  |  |
| 4.1.9 | Организација едукативних радионица за завршне разреде средњих школа о последицама небезбедног понашања у саобраћају | 2028/2030 | Број реализовани х едукативних радионица | Општина Блаце, Тело за координациј у послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Средње школе | НК | 100.000,00 (2028) 150.000,00 (2030) |
| 4.1.1 0 | Организација едукативне радионице за родитеље/старатељ е /васпитаче о употреби сигурносних седишта, појаса и других заштитних система у возилу | 2028 | Број реализовани х едукативних радионица | Општина Блаце, Тело за координациј у послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце | Удружења родитеља | НК | 100.000,00 |
| 4.1.1 1 | Едукација деце о безбедном понашању у саобраћају на полигону | 2029/2030 | Број реализовани х едукација | Општина Блаце, Тело за координациј у послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце, Основне школе | Основне школе | НК | 200.000,00 (2029) 200.000,00 (2030) |
| 4.1.1 2 | Едукација младих о безбедном понашању у саобраћају | 2029 | Број реализовани х едукација | Општина Блаце, Тело за координациј у послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце, Основне школе | Средње школе | НК | 200.000,00 |

| СТУБ 4. БЕЗБЕДНИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Активност | Година реализације | Индикатор успешности | Носилац активности | Сарадња | Извор финансирања | Буџет од наплаћених казни |
| Циљ 2. Унапређење и интензивирање превентивно пропагандног деловања |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Кампањa за | 2025 | Реализована | Општина | Средње школе | НК | 500.000,00 |
|  | унапређење |  | кампања | Блаце, Тело | и удружења |  |  |
|  | безбедности |  |  | за | младих |  |  |
|  | саобраћаја |  |  | координацију |  |  |  |
|  | младих |  |  | послова |  |  |  |
|  | учесника у |  |  | безбедности |  |  |  |
|  | саобраћају |  |  | саобраћаја на |  |  |  |
|  |  |  |  | путевима |  |  |  |
|  |  |  |  | општине |  |  |  |
|  |  |  |  | Блаце |  |  |  |
| 4.2.2 | Кампањa за | 2026 | Реализована | Општина | Удружење | НК | 300.000,00 |
|  | унапређење |  | кампања | Блаце, Тело | бициклиста |  |  |
|  | безбедности |  |  | за |  |  |  |
|  | бициклиста у |  |  | координацију |  |  |  |
|  | саобраћају |  |  | послова |  |  |  |
|  |  |  |  | безбедности |  |  |  |
|  |  |  |  | саобраћаја на |  |  |  |
|  |  |  |  | путевима |  |  |  |
|  |  |  |  | општине |  |  |  |
|  |  |  |  | Блаце |  |  |  |
| 4.2.3 | Кампања са промотивним | 2027 | Реализована кампања | Општина Блаце, Тело | Сви заинтересовани | НК | 600.000,00 |
|  | материјалима |  |  | за | субјекти |  |  |
|  | за угрожене |  |  | координацију |  |  |  |
|  | категорије |  |  | послова |  |  |  |
|  | учесника у |  |  | безбедности |  |  |  |
|  | саобраћају |  |  | саобраћаја на путевима |  |  |  |
|  |  |  |  | општине |  |  |  |
|  |  |  |  | Блаце |  |  |  |
| 4.2.4 | Набавка | 2028/2029/2030 | Набављен и | Општина | Сви | НК | 500.000,00 |
|  | промотивног |  | подељен | Блаце, Тело | заинтересовани |  | (2028) |
|  | материјала за реализацију |  | промотивни материјал | за координацију | субјекти |  | 500.000,00 |
|  | кампања и |  |  | послова |  |  | (2029) |
|  | едукативних |  |  | безбедности |  |  |  |
|  | радионица о |  |  | саобраћаја на |  |  | 500.000,00 |
|  | безбедности |  |  | путевима |  |  | (2030) |
|  | саобраћаја |  |  | општине |  |  |  |
|  | (израда |  |  | Блаце |  |  |  |
|  | брошура, |  |  |  |  |  |  |
|  | флајера, |  |  |  |  |  |  |
|  | билборда, |  |  |  |  |  |  |
|  | публикација и |  |  |  |  |  |  |
|  | промотивног |  |  |  |  |  |  |
|  | материјала за |  |  |  |  |  |  |
|  | потребе |  |  |  |  |  |  |
|  | едукативних |  |  |  |  |  |  |
|  | радионица и |  |  |  |  |  |  |
|  | Националних |  |  |  |  |  |  |
|  | кампања у |  |  |  |  |  |  |
|  | сарадњи са |  |  |  |  |  |  |
|  | Агенцијом за |  |  |  |  |  |  |
|  | безбедност |  |  |  |  |  |  |
|  | саобраћаја) |  |  |  |  |  |  |
| Укупна планирана средства СТУБ 4. БЕЗБЕДНИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ |  |  |  |  |  |  | 5.000.000,00 |

| СТУБ 5. АКТИВНОСТИ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Активност | Година реализације | Индикатор успешности | Носилац активности | Сарадња | Извор финансирања | Буџет од наплаћених казни |
| Циљ 1. Координација рада хитних служби и спречавање настанка секундарних саобраћајних незгода |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Едукација | 2026 | Број | Општина | Тело за | НК | 100.000,00 |
|  | возача |  | подељеног | Блаце, Тело за | координацију |  |  |
|  | возила хитних |  | материјала и | координацију | послова |  |  |
|  | служби |  | реализованих | послова | безбедности |  |  |
|  | за поступање у складу |  | едукација | безбедности саобраћаја на | саобраћаја на путевима |  |  |
|  | са процедурама |  |  | путевима | општине |  |  |
|  | које ће |  |  | општине | Блаце, Дом |  |  |
|  | прописати држава |  |  | Блаце, Дом здравља – хитна помоћ | здравља |  |  |
| Укупна планирана средстав СТУБ 5. АКТИВНОСТИ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 |

| УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ПО СТУБОВИМА |  |
| --- | --- |
| СИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА | 1.850.000,00 |
| БЕЗБЕДНИ ПУТЕВИ | 10.500.000,00 |
| БЕЗБЕДНА ВОЗИЛА | 550.000,00 |
| БЕЗБЕДНИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ | 5.000.000,00 |
| АКТИВНОСТИ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ | 100.000,00 |
| УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА | 18.000.000,00 |

| УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ПО ГОДИНАМА |  |
| --- | --- |
| 2025. | 3.000.000,00 |
| 2026. | 3.000.000,00 |
| 2027. | 3.000.000,00 |
| 2028. | 3.000.000,00 |
| 2029. | 3.000.000,00 |
| 2030. | 3.000.000,00 |
| УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА | 18.000.000,00 |

У наставку се налазе предлози Програма рад Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Блаце (у даљем тексу: Тело) за период од 2025. до 2030. године, по годинама (приказане су табеле са планираним активностима по областима рада).

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАД ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ

БЛАЦЕ ЗА 2025. ГОДИНУ (ТАБЕЛА СА ПЛАНИРАНИМ АКТИВНОСТИМА ПО ОБЛАСТИМА РАДА)

| Област: Унапређење саобраћајне инфраструктуре |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активност и у АП** |
| 1. | Израда саобраћајно техничих пројеката за формирање безбедних коридора за кретање деце у зонама школа | II и III квартал | 200.000,00 | Општина Блаце, Тело, ОШ | 2.5.2. |
| 2. | Имплементација мера из пројеката за формирање безбедних коридора за кретање деце у зонама школа | III и IV квартал | 1.000.000,00 | Општина Блаце, Тело, ОШ | 2.5.4. |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) **навести редни број активности из Акционог плана за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 84/23) |  |  |  |  |  |

| Област: Рад тела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Материјали и техничка средства за реализацију седница Тела | II, III и IV квартал | 100.000,00 | Општина Блаце, Тело | 1.4.7. |
| 2. | Трошкови учешћа чланова Тела на стручним скуповима | II, III и IV квартал | 100.000,00 | Општина Блаце, Тело | 1.4.3. 1.4.9. |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) **навести редни број активности из Акционог плана за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 84/23) |  |  |  |  |  |

| Област: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Едукације за трактористe | III и IV квартал | 100.000,00 | Општина Блаце, Тело | 4.2.19. |
| 2. | Едукација васпитача и учитеља | III и IV квартал | 150.000,00 | Општина Блаце, Тело, Предшколска установа и Основне школе | 4.1.3. |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I,II,III или IV квартал) **навести редни број активности из Акционог плана за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 84/23) |  |  |  |  |  |

| Област: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Кампањa за унапређење безбедности саобраћаја младих учесника у саобраћају | III и IV квартал | 500.000,00 | Општина Блаце, Тело | 4.2.25. |
| 2. | Набавка и подела превентивно – промотивног материјала за децу пешаке и децу возаче бицикала основних школа за безбедно учешће у саобраћају | II, III и IV квартал | 300.000,00 | Општина Блаце, Тело, ОШ | 4.2.21. 4.2.22. |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) **навести редни број активности из Акционог плана за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 84/23) |  |  |  |  |  |

| Област: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Мапирање ризика, идентификација и рангирање опасних места за општинске путеве и улице | II, III и IV квартал | 550.000,00 | Општина Блаце, Тело, МУП | 2.1.15. |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) **навести редни број активности из Акционог плана за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 84/23) |  |  |  |  |  |

| Области | Финансијска средства | Проценат по областима |
| --- | --- | --- |
| Унапређење саобраћајне инфраструктуре | 1.200.000,00 | 40% |
| Рад тела | 200.000,00 | 6,7% |
| Унапређење саобраћајног образовања и васпитања | 250.000,00 | 8,3% |
| Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја | 800.000,00 | 26,7% |
| Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја | 550.000,00 | 18,3% |
| Укупно: | 3.000.000,00 | 100% |

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАД ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ

БЛАЦЕ ЗА 2026. ГОДИНУ (ТАБЕЛА СА ПЛАНИРАНИМ АКТИВНОСТИМА ПО ОБЛАСТИМА РАДА)

| Област: Унапређење саобраћајне инфраструктуре |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Израда саобраћајно техничих пројеката за санацију опасних места - "црних тачака" | II и III квартал | 200.000,00 | Општина Блаце, Тело, |  |
| 2. | Имплементација мера из пројеката за санацију опасних места - "црних тачака" | III и IV квартал | 1.000.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Рад тела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Материјали и техничка средства за реализацију седница Тела | II, III и IV квартал | 100.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| 2. | Трошкови учешћа чланова Тела на стручним скуповима | II, III и IV квартал | 100.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Едукација возача возила хитних служби за поступање у складу са процедурама које ће прописати држава | III и IV квартал | 100.000,00 | Општина Блаце, Тело, Дом здравља – хитна помоћ |  |
| 2. | Едукација деце и родитеља за безбедно учешће у саобраћају | III и IV квартал | 150.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Кампањa за унапређење безбедности бициклиста у саобраћају | III и IV квартал | 300.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| 2. | Набавка и израда саобраћајног полигона за обуку деце за безбедно учешће у саобраћају | II, III и IV квартал | 300.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| 3. | Акција провере техничке исправности трактора | II, III и IV квартал | 200.000,00 | Општина Блаце, Тело, МУП |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Усаглашавање/Ревизија Стратегије и Акционог плана са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије | I квартал | 250.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| 2. | Спровођење независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима за општинске путеве и улице | II, III и IV квартал | 300.000,00 | Општина Блаце, Тело, МУП |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Области | Финансијска средства | Проценат по областима |
| --- | --- | --- |
| Унапређење саобраћајне инфраструктуре | 1.200.000,00 | 40% |
| Рад тела | 200.000,00 | 6,7% |
| Унапређење саобраћајног образовања и васпитања | 250.000,00 | 8,3% |
| Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја | 800.000,00 | 26,7% |
| Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја | 550.000,00 | 18,3% |
| Укупно: | 3.000.000,00 | 100% |

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАД ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ

БЛАЦЕ ЗА 2027. ГОДИНУ (ТАБЕЛА СА ПЛАНИРАНИМ АКТИВНОСТИМА ПО ОБЛАСТИМА РАДА)

| Област: Унапређење саобраћајне инфраструктуре |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Израда саобраћајног пројекта за унапређење безбедности саобраћаја на укрштају државног IБ реда и општинског пута за Горњу Драгушу | I и II квартал | 200.000,00 | Општина Блаце, Тело, ЈП Путеви Србије |  |
| 2. | Извођење радова на побољшању ризичних места и опасних деоница - радови на унапређењу саобраћајне инфраструктуре (санација/рехабилитација тротоара у зонама школа) | III и IV квартал | 1.000.000,00 | Општина Блаце, Тело, управљач пута |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Рад тела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Материјали и техничка средства за реализацију седница Тела | II, III и IV квартал | 100.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| 2. | Трошкови учешћа чланова Тела на стручним скуповима | II, III и IV квартал | 100.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Едукација старих лица (65+) за безбедно учешће у саобраћају | III и IV квартал | 100.000,00 | Општина Блаце, Тело, пензионерска удружења |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Кампања са промотивним материјалима за угрожене категорије учесника у саобраћају | III и IV квартал | 600.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| 2. | Опремање школа и предшколских установа средствима и опремом за унапређење саобраћајног васпитања | II, III и IV квартал | 300.000,00 | Општина Блаце, Тело, ОШ |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Анализа стања безбедности пешака на територији општине Блаце | II и III квартал | 400.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| 2. | Спровођење независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима за општинске путеве и улице | II, III и IV квартал | 200.000,00 | Општина Блаце, Тело, МУП |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Области | Финансијска средства | Проценат по областима |
| --- | --- | --- |
| Унапређење саобраћајне инфраструктуре | 1.200.000,00 | 40% |
| Рад тела | 200.000,00 | 6,7% |
| Унапређење саобраћајног образовања и васпитања | 100.000,00 | 3,3% |
| Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја | 900.000,00 | 30% |
| Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја | 600.000,00 | 20% |
| Укупно: | 3.000.000,00 | 100% |

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАД ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ

БЛАЦЕ ЗА 2028. ГОДИНУ (ТАБЕЛА СА ПЛАНИРАНИМ АКТИВНОСТИМА ПО ОБЛАСТИМА РАДА)

| Област: Унапређење саобраћајне инфраструктуре |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Пројектна документација за спровођење саобраћајно-техничких мера у циљу повећања безбедности пешака у саобраћају | I и II квартал | 150.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| 2. | Спровођење саобраћајно-техничких мера у циљу повећања безбедности пешака у саобраћају | III и IV квартал | 1.050.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Рад тела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Материјали и техничка средства за реализацију седница Тела | II, III и IV квартал | 100.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| 2. | Трошкови учешћа чланова Тела на стручним скуповима | II, III и IV квартал | 100.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Организација едукативних радионица за завршне разреде средњих школа о последицама небезбедног понашања у саобраћају | III и IV квартал | 100.000,00 | Општина Блаце, Тело, средње школе |  |
| 2. | Организација едукативне радионице за родитеље/старатеље/васпитаче о употреби сигурносних седишта, појаса и других заштитних система у возилу | III и IV квартал | 100.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Набавка промотивног материјала за реализацију кампања и едукативних радионица о безбедности саобраћаја (израда брошура, флајера, билборда, публикација и промотивног материјала за потребе едукативних радионица и Националних кампања у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја) | II, III и IV квартал | 500.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Израда пројекта дигиталног катастра саобраћајне сигнализације на улицама општине Блаце – I фаза | II и III квартал | 700.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| 2. | Спровођење независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима за општинске путеве и улице | II, III и IV квартал | 200.000,00 | Општина Блаце, Тело, МУП |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Области | Финансијска средства | Проценат по областима |
| --- | --- | --- |
| Унапређење саобраћајне инфраструктуре | 1.200.000,00 | 40% |
| Рад тела | 200.000,00 | 6,7% |
| Унапређење саобраћајног образовања и васпитања | 200.000,00 | 6,7% |
| Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја | 500.000,00 | 16,6% |
| Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја | 900.000,00 | 30% |
| Укупно: | 3.000.000,00 | 100% |

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАД ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ

БЛАЦЕ ЗА 2029. ГОДИНУ (ТАБЕЛА СА ПЛАНИРАНИМ АКТИВНОСТИМА ПО ОБЛАСТИМА РАДА)

| Област: Унапређење саобраћајне инфраструктуре |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Пројектна документација за постављање брзинских дисплеја у зонама школа и на локацијама са појачаним пешачким токовима | I и II квартал | 250.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| 2. | Извођење/постављање брзинских дисплеја у зонама школа и на локацијама са појачаним пешачким токовима – I фаза | III и IV квартал | 950.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Рад тела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Материјали и техничка средства за реализацију седница Тела | II, III и IV квартал | 100.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| 2. | Трошкови учешћа чланова Тела на стручним скуповима | II, III и IV квартал | 100.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Едукација старих лица (65+) за безбедно учешће у саобраћају | III и IV квартал | 50.000,00 | Општина Блаце, Тело, |  |
| 2. | Едукација деце о безбедном понашању у саобраћају на полигону | II и III квартал | 200.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| 3. | Едукација младих о безбедном понашању у саобраћају | II и III квартал | 200.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Набавка промотивног материјала за реализацију кампања и едукативних радионица о безбедности саобраћаја (израда брошура, флајера, билборда, публикација и промотивног материјала за потребе едукативних радионица и Националних кампања у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја) | II, III и IV квартал | 500.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Израда пројекта дигиталног катастра саобраћајне сигнализације на улицама општине Блаце – II фаза | II и III квартал | 650.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Области | Финансијска средства | Проценат по областима |
| --- | --- | --- |
| Унапређење саобраћајне инфраструктуре | 1.200.000,00 | 40% |
| Рад тела | 200.000,00 | 6,7% |
| Унапређење саобраћајног образовања и васпитања | 450.000,00 | 15% |
| Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја | 500.000,00 | 16,6% |
| Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја | 650.000,00 | 21,7% |
| Укупно: | 3.000.000,00 | 100% |

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАД ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ

БЛАЦЕ ЗА 2030. ГОДИНУ (ТАБЕЛА СА ПЛАНИРАНИМ АКТИВНОСТИМА ПО ОБЛАСТИМА РАДА)

| Област: Унапређење саобраћајне инфраструктуре |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Пројектна документација за унапређење саобраћајне инфраструктуре | I и II квартал | 150.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| 2. | Извођење/постављање брзинских дисплеја у зонама школа и на локацијама са појачаним пешачким токовима – II фаза | III и IV квартал | 1.050.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Рад тела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Материјали и техничка средства за реализацију седница Тела | II, III и IV квартал | 100.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| 2. | Трошкови учешћа чланова Тела на стручним скуповима | II, III и IV квартал | 100.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Организација едукативних радионица за завршне разреде средњих школа о последицама небезбедног понашања у саобраћају | III и IV квартал | 150.000,00 | Општина Блаце, Тело, |  |
| 2. | Едукација деце о безбедном понашању у саобраћају на полигону | II и III квартал | 200.000,00 | Општина Блаце, Тело, ОШ |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Набавка промотивног материјала за реализацију кампања и едукативних радионица о безбедности саобраћаја (израда брошура, флајера, билборда, публикација и промотивног материјала за потребе едукативних радионица и Националних кампања у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја) | II, III и IV квартал | 500.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| 2. | Акција “Бесплатан технички преглед за возила старија од 15 година“ | II, III и IV квартал | 200.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| 3. | Акција провере техничке исправности трактора | II, III и IV квартал | 150.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Област: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активн ости у АП** |
| 1. | Израда студије о утицају спроводених мера из Стратегије безбедности саобраћаја на ниво безбедности саобраћаја на територији општине Блаце | II и III квартал | 400.000,00 | Општина Блаце, Тело |  |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I, II, III или IV квартал) ** редни број активности биће дефинисан у складу са новим Акционим планом безбедности саобраћаја Републике Србије кад буде усвојен |  |  |  |  |  |

| Области | Финансијска средства | Проценат по областима |
| --- | --- | --- |
| Унапређење саобраћајне инфраструктуре | 1.200.000,00 | 40% |
| Рад тела | 200.000,00 | 6,7% |
| Унапређење саобраћајног образовања и васпитања | 350.000,00 | 11,7% |
| Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја | 850.000,00 | 28,3% |
| Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја | 400.000,00 | 13,3% |
| Укупно: | 3.000.000,00 | 100% |